๑



๓

	


	
               บันทึกข้อความ


ส่วนราชการ   ฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป.พน. (สป.พน. กองตรวจราชการ)  โทร. ๐ ๒๑๔๐ ๖๐๗๗                  ..              - ๒ -

ที่ พน ๐๒๐๓.2/ 		            วันที่               มีนาคม  ๒๕๖๙                            ..
เรื่อง  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ 
        ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.) ประจำกระทรวงพลังงาน รอบ ๖ เดือน (ต.ค. 6๘ - มี.ค. 6๙) 
เรียน   	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ผ่าน ปลัดกระทรวงพลังงาน ผ่าน รองปลัดกระทรวงพลังงาน         (นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู)
	ตามคำสั่งกระทรวงพลังงานที่ ๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.) ประจำกระทรวงพลังงาน เพื่อทำหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปตามแนวทางที่ ค.ต.ป. กำหนด พร้อมทั้งเสนอแนะ    แนวทางการแก้ไขปัญหา รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑ นั้น
	ในการนี้ ค.ต.ป.พน. ได้ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการฯ ของหน่วยงาน      ในสังกัดกระทรวงพลังงาน (พน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙) เรียบร้อยแล้ว โดยได้เชิญหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ มารายงานผลการดำเนินโครงการ พร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการในพื้นที่ ดังนี้ 
	หน่วยงาน
		การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ

	สำนักงานปลัด กระทรวง พลังงาน
(สป.พน.)



	     ค.ต.ป.พน. ได้ตรวจติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สป.พน. จำนวน ๓ โครงการ และ ๑ ผลการดำเนินงาน โดยมีประเด็น/ข้อคิดเห็น/ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้
     ๑. โครงการด้านพลังงานที่ได้รับเงินสนับสนุนจากแหล่งงบประมาณต่าง ๆ 
	ข้อค้นพบ/ข้อคิดเห็น
	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	   ๑) โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับห้องเย็น ขนาด 10 กิโลวัตต์ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขี้นาคแผนใหม่ ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จากการรับฟังสรุปผลการดำเนินงานและจากการลงพื้นที่ ค.ต.ป.พน. พบว่าผลการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับห้องเย็น ขนาด 10 กิโลวัตต์ เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้รับผลตอบแทนจากต้นทุน ที่ลดลงส่งผลให้สภาพคล่องทางการเงินมากขึ้นสามารถ        ลดภาระค่าใช้จ่ายต้นทุนในด้านพลังงานไฟฟ้าให้กลุ่มเกษตรกรโดยค่าไฟฟ้าจากเดิม 15,000 - 18,000 บาท/เดือน หลังจากส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน คงเหลือชำระค่าไฟฟ้าประมาณ 7,000 บาท/เดือน ผลประหยัดเกินกว่าร้อยละ 50 และทำให้เกิดการจ้างงานในชุมชนสร้างรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรผู้ปลูกมะขาม            มีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มะขามเพื่อจำหน่าย มากขึ้น มีรายได้จากค่าฝากแช่เย็นมะขามของสมาชิก 1 บาท /กิโลกรัม/เดือน มีการฝากแช่มะขามจากสมาชิกเฉลี่ย 20 ตัน/เดือน ส่งผลให้กลุ่มมีรายได้จากการฝากแช่มะขาม เพิ่มขึ้น 20,000 บาท /เดือน โดยใช้เงินลงทุน ๔.๕ แสนบาท
	   เห็นสมควรให้สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) พิจารณาในเรื่องสัดส่วนการร่วมลงทุนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพ มีกลุ่มสมาชิกที่ชัดเจนและ    มีการดำเนินงานด้านการสร้างอาชีพให้กับชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง แต่ขาดเงินลงทุนที่จะมาร่วมลงทุนที่กำหนดสัดส่วน ภาครัฐ : วิสาหกิจชุมชน ๕๐ : ๕๐ ให้สามารถมีความยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม เช่น ภาครัฐ : วิสาหกิจชุมชน ๘๐:๒๐ /๗๐:๓๐ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพแต่มีเงินทุนไม่มากสามารถได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐได้ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในแต่ละวิสาหกิจชุมชน/อปท. หากมีเงินลงทุนน้อยอาจจะกำหนดเงื่อนไขรายละเอียด วิธีการ ที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน





/ หน่วยงาน...
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	หน่วยงาน
		การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ

	สำนักงานปลัด กระทรวง พลังงาน
(สป.พน.)



		ข้อค้นพบ/ข้อคิดเห็น
	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	   ๒) โครงการพลังงานทดแทนและชีวมวล และโครงการก๊าซชีวภาพระดับชุมชนจากฟาร์มสุกร ณ ตำบล         ท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จากการ    รับฟังสรุปผลการดำเนินงานและจากการลงพื้นที่        ค.ต.ป.พน. พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว มีการบูรณาการหน่วยงานราชการและภาคเอกชนต่าง ๆ     เข้ามาร่วมดำเนินโครงการด้านพลังงานทดแทนในพื้นที่หลายโครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในการประกอบอาชีพ การแก้ไขปัญหาเรื่องขยะของชุมชนและการแก้ไขปัญหาในเรื่องกลิ่นจากฟาร์มหมู รวมถึงการสมัครเข้าร่วมโครงการ   ลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐาน          ของประเทศไทย (T-VER) โครงการก๊าซชีวภาพระดับชุมชนจากฟาร์มสุกร ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2558 ซึ่งได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนและได้รับการรับรองปริมาณคาร์บอนเครดิตจากผู้ประเมินภายนอกในปีแรกที่ได้รับการรับรอง 309 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ปี ปีที่ ๒ ได้รับการรับรอง 428 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ปี        ปีที่ ๓ ได้รับการรับรอง 1,077 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ปี ซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ลดได้สามารถขายได้ โดยมีหน่วยงานที่ขอซื้อไปแล้ว คือ 1. ธนาคารแห่งประเทศไทย 2. PTT GC 3. PTT GGC 4. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)
	   เห็นสมควรให้ พน. โดยกองส่งเสริมและพัฒนาพลังงานภูมิภาค (กพภ.) รวบรวมโครงการด้านพลังงานที่มีการดำเนินงานในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศและหาแนวทางในการสมัครเข้าร่วมโครงการลด   ก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐาน         ของประเทศไทย (T-VER) เพื่อให้การดำเนินงาน  ด้านพลังงานสามารถดำเนินการขึ้นทะเบียน       และได้รับการรับรองปริมาณคาร์บอนเครดิตและขายเป็นรายได้ รวมถึงเป็นต้นแบบในการดำเนินงานให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/อปท. อื่น ๆ ได้

	
	ข้อเสนอแนะต่อผู้ดำเนินโครงการ

	
	   เห็นสมควรให้ สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี แนะนำแนวทางในการนำก๊าซชีวภาพ ที่ได้จากฟาร์มสุกรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

	ข้อค้นพบ/ข้อคิดเห็น
	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	   ๓) โครงการสระบุรีแซนด์บ็อกซ์ จากการรับฟังรายงานสรุปภาพรวม ค.ต.ป.พน. ทราบว่า ภาครัฐและเอกชน กว่า 600 คน ได้มีการระดมสมองและนำเสนอ นายกรัฐมนตรี ในงาน ESG Symposium 2023          เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์ราชการประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ให้ดำเนินโครงการ “สระบุรีแซนด์บอกช์” เสมือนเป็นการย่อประเทศไทย เพื่อเรียนรู้ปัจจัยความสำเร็จและข้อจำกัดต่าง ๆ ในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private Partnership : PPP)  เพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อน 6 ด้านหลัก ได้แก่ การจัดการพลังงานสะอาด อุตสาหกรรมสีเขียว การเกษตรยั่งยืน การจัดการของเสีย การขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
	   ค.ต.ป.พน. มีความเห็นว่า พน. โดย กพภ. ควรมีการดำเนินการ ดังนี้
   ๑. ร่วมผลักดันโครงการสระบุรีแซนด์บ็อกซ์      ให้เป็นวาระในด้านพลังงานที่เป็นต้นแบบสำหรับพื้นที่อื่น ๆ ได้ รวมถึงมีการบูรณาการส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของ พน. เข้าไปร่วมดำเนินการ
   ๒. โครงการด้านพลังงานที่เข้าไปร่วมดำเนินการจะต้องมีความชัดเจนว่า พน. มีความต้องการผลักดันด้านพลังงานในเรื่องใดเป็นหลัก เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น ๆ และจะสามารถชี้แจงข้อมูลได้อย่างชัดเจนว่า พน. เข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการอะไร อย่างไร และมีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร เป็นต้น
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	หน่วยงาน
		การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ

	สำนักงานปลัด กระทรวง พลังงาน
(สป.พน.)


	   ๒. ความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการฟื้นฟูเยียวยาหลังเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้     และผลการดำเนินงานต่าง ๆ ของสำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี และสำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา
	ข้อค้นพบ/ข้อคิดเห็น
	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	    จากการรับฟังสถานการณ์อุทกภัย      ที่ผ่านมา ค.ต.ป.พน. พบว่า การสำรองปริมาณน้ำมันในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จะสามารถสำรองเพื่อการใช้ในพื้นที่ได้ ๓ วัน ซึ่งปกติจะต้องรับน้ำมันจากคลังน้ำมันที่จังหวัดสงขลา ซึ่งมีระยะทางไกลกว่า ๒๐๐ กิโลเมตร แต่เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาถนนสาย ๔๒ และ ๔๓ น้ำท่วมสูงส่งผลให้            ไม่สามารถขนส่งน้ำมันทางรถขนส่งได้ แต่ทั้งนี้เนื่องจากระยะเวลาที่น้ำท่วม     มีระยะเวลาไม่นานมากนักจึงยังสามารถบริหารจัดการปริมาณน้ำมันภายในจังหวัดนราธิวาสเพื่อรองรับปริมาณการใช้งานของประชาชนในพื้นที่ได้
	   ๑. ขอให้ สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนสำรองน้ำมันสำหรับการใช้งานของประชาชนในพื้นที่ให้ได้มากกว่า ๓ วัน หรือให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพราะหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่สามารถส่งน้ำมันจากคลังน้ำมันที่จังหวัดสงขลาได้ ประชาชนในพื้นที่จะมีน้ำมันใช้ได้ยาวนานมากขึ้นจนกว่าสถานการณ์อุทกภัยหรือสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ จะผ่อนคลายลง
   ๒. เห็นสมควรให้ พน. โดย กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) เพิ่มการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและผู้ค้ามาตรา 7 มีการวางแผนร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อหาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการก่อสร้างคลังในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี สำหรับรองรับสถานการณ์อุทกภัยหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน  หากเกิดขึ้นอีก        จะได้ไม่ถูกตัดขาดจากการขนส่งน้ำมันเข้ามาในพื้นที่


รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ ๒

	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)/ หน่วยงาน...

		ค.ต.ป.พน. ได้ตรวจติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ พพ. จำนวน ๒ โครงการ โดยมีประเด็น/ข้อคิดเห็น/ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้
	๑. โครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
	   ข้อค้นพบ/ข้อคิดเห็น
	ข้อเสนอแนะต่อผู้ดำเนินโครงการ

		จากการรับฟังสรุปผลการดำเนินงาน       ค.ต.ป.พน. พบว่า ในภาพรวมของโครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ผลการอนุมัติและทำสัญญาสนับสนุน จำนวน 372 ราย 490 มาตรการ วงเงินสนับสนุน 260.7 ล้านบาท ก่อให้เกิดการลงทุน 1,294 ล้านบาท             ผลประหยัดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 14.03 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ 457 ล้านบาท
	   ๑. สถานประกอบการที่ดำเนินการในลักษณะของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME ที่ไม่มีเงินลงทุนสำหรับปรับเปลี่ยนอุปกรณ์สูงมากนัก ขอให้ทาง พพ. พิจารณาสัดส่วนการให้การสนับสนุนกลุ่มนี้เป็นพิเศษ        โดยมีสัดส่วนที่ให้การสนับสนุนมากกว่า ๓๐% เป็นต้น      เพื่อเป็นการช่วยเหลือธุรกิจของกลุ่ม SMEs ให้มีศักยภาพ   ในการผลิตสินค้าออกมาแข่งขันได้จากค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ลดลง ซึ่งจะส่งผลให้ราคาสินค้าลดลงและรายได้เพิ่มขึ้น
    ๒. เห็นสมควรให้ พพ. เป็นผู้แนะนำให้ผู้ประกอบการ         ที่มีความพร้อมด้านเงินลงทุน เข้าไปดำเนินการขอกู้เงินดอกเบี้ยต่ำจากทางธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) ด้วยตนเอง โดยมี พพ. เป็นผู้ให้ข้อมูลกับทางธนาคาร ถึงศักยภาพในการชำระคืนของสถานประกอบการ และเหตุผลในการขอกู้มาเพื่อปรับปรุงอุปกรณ์  ของสถานประกอบให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการใช้พลังงานในภาพรวมของประเทศมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วย





/ หน่วยงาน...



- ๔ -/ หน่วยงาน...

	หน่วยงาน
	การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ

	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
	   ๒. การติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) 
	ข้อค้นพบ/ข้อคิดเห็น
	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	  จากการลงพื้นที่และรับฟังสรุปรายงานผลการดำเนินงานของ ค.ต.ป.พน. มีข้อค้นพบ/ข้อคิดเห็นดังนี้ 
  ๑. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop)        ที่ได้มีการเข้าไปดำเนินโครงการให้กับโรงพยาบาล   เกิดประโยชน์กับประชาชนจำนวนมาก เกิดผลประหยัดพลังงานที่เป็นรูปธรรมจากค่าไฟฟ้าที่ลดลง   มีความคุ้มค่ากับเงินลงทุนและมีระยะเวลาในการคืนทุนไม่นานเพียง 7 - 10 ปี
   ๒. โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีการดำเนินโครงการด้านพลังงานในหลายด้านทั้งการเปลี่ยนหลอดประหยัดไฟ เปลี่ยนหม้อไอน้ำประสิทธิภาพสูง รวมถึงการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนเป็นแบบ Inverter       แต่อย่างไรก็ตามส่วนที่ส่งผลให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานมากที่สุดคือระบบ Solar Rooftop ซึ่งมีการใช้งบประมาณติดตั้ง ๑๒.๖ ล้านบาท ประหยัดไฟฟ้าปีละ ๔.๒ ล้านบาท มีระยะเวลา คืนทุน ๓ ปีเท่านั้น
   ๓. สถาบันปอเนาะ (บ้านอุ่นไอรัก) ตำบลบาโรย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี มีภารกิจฟื้นฟูและบำบัดผู้เสพติด โดยใช้หลักศาสนาเป็นแกนกลางในการฟื้นฟู (ศาสนบำบัด) เเละพัฒนาทักษะอาชีพและการพึ่งพาตนเองเพื่อคืนคนดีสู่สังคมอย่างมีศักดิ์ศรี เเละในอนาคตมีแผนขยายศักยภาพในการดูเเลผู้ติดยาเสพติดให้เพิ่มมากขึ้นอีกประมาณ 1,000 คน ซึ่งส่งผลให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงขึ้นในอาคารโรงนอน และอาคารเรียนที่จะต้องใช้ระบบแสงสว่าง และพัดลมระบายความร้อน ทั้งนี้ สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี ได้ประสานหน่วยงานต่าง ๆ    โดยได้รับบริจาคแผงโซลาร์เซลล์จาก ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และมูลนิธิฯ ร่วมลงทุนด้วยส่วนหนึ่ง เพื่อเข้ามาติดตั้งระบบ         Solar Rooftop โดยใช้งบประมาณ ๑.๕ ล้านบาท สำหรับลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของมูลนิธิฯ จากเดิมมีค่าไฟฟ้าเดือนละ ๗๐,๐๐๐ บาท เหลือเพียงเดือนละ ๔๐,๐๐๐ บาท (ลดลง ๓๐ - ๔๐%) ระยะเวลาคืนทุน ๕ ปี
	   เห็นสมควรให้ พน. โดย พพ. / กพภ.และ สพจ. พิจารณาดำเนินการ ดังนี้
   ๑.๑ โครงการลักษณะนี้ควรเป็นต้นแบบความสำเร็จได้รับการผลักดันให้เกิดการขยายผล ทั่วประเทศ โดยขอให้ พน. โดย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คำแนะนำแนวทางให้กับโรงพยาบาล   ที่มีความสนใจขอรับการสนับสนุนโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ให้กับทางโรงพยาบาลหรือหน่วยราชการที่ให้บริการประชาชน เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน 
   ๑.๒ หาแนวทางในการเข้าดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนกลุ่มโรงพยาบาล กลุ่มที่ให้บริการประชาชน ๒๔ ชั่วโมงเป็นหลัก เนื่องจากหน่วยงานเหล่านี้มีการใช้พลังงานที่สูงมากและควบคุมการใช้พลังงานยาก เนื่องจากต้องให้บริการประชาชนอยู่ตลอดเวลา ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเกิดขึ้นตามจำนวนประชาชนผู้มาใช้บริการ 
   ๑.๓ ขอให้พิจารณาสัดส่วนในการร่วมลงทุนให้สามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงานเช่น ภาครัฐ : เอกชน ๘๐:๒๐ / ๗๐:๓๐ หรือ ๕๐:๕๐ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในแต่ละโรงพยาบาล หากมีเงินลงทุนน้อยอาจจะกำหนดเงื่อนไขรายละเอียด วิธีการ ที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ซึ่งถือได้ว่าเป็นหน่วยงานที่บริการประชาชน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง รวมถึง การให้ข้อมูลแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน เป็นต้น 
   ๑.๔ พิจารณาหาแหล่งงบประมาณอื่น ๆ ในการสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล      (ซึ่งควรเป็นการสนับสนุน 100%)


รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ ๓
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	หน่วยงาน
	การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ

	

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.)
















การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.)
		ค.ต.ป.พน. ได้ตรวจติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ชธ. จำนวน ๑ โครงการ และ กฟผ. จำนวน ๑ โครงการ รวมเป็น ๒ โครงการ โดยมีประเด็น/ข้อคิดเห็น/ข้อค้นพบ        และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้
   ๑. การกำกับกิจการปิโตรเลียมแหล่งก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม ตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
	ข้อค้นพบ/ข้อคิดเห็น
	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	   จากการลงพื้นที่และรับฟังสรุปรายงานผลการดำเนินงานของหลุมผลิตก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม ตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี       ค.ต.ป.พน. มีความเห็นว่า ภายหลังสิ้นสัมปทาน ในปี พ.ศ. ๒๕๗๔ แหล่งก๊าซธรรมชาติน้ำพองและแหล่งก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อมยังคงมีศักยภาพปิโตรเลียมและสามารถพัฒนาและผลิตต่อไปได้ในเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างและรักษาความมั่นคงด้านพลังงาน           ของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพได้
	   ๑. ชธ. ควรรายงานถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นเสนอคณะกรรมการ นโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เพื่อทราบ และให้ความเห็นชอบกับแนวทางที่ ชธ. จะดำเนินการร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ กฟผ. เพื่อยืนยันว่าแหล่งสินภูฮ่อม            จะสามารถผลิตก๊าซธรรมชาติได้อย่างแน่นอนและเพื่อนำเข้าแผน PDP ฉบับใหม่ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าน้ำพอง ต่อไป
   ๒. ค.ต.ป.พน. เห็นควรพิจารณาต่ออายุสัมปทาน เนื่องจากการขออนุญาตใช้พื้นที่เดิมซึ่งอยู่ในเขตลุ่มน้ำ A1 จะต้องใช้ระยะเวลาในการขออนุญาตตามขั้นตอนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอาจเกิดความไม่ต่อเนื่องในการผลิตก๊าซธรรมชาติที่ส่งผลต่อการดำเนินการของโรงไฟฟ้าน้ำพอง

	ข้อเสนอแนะต่อผู้ดำเนินโครงการ

	   ๑. ชธ. ประเมินและยืนยันปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติของแหล่งสินภูฮ่อม ให้ กฟผ. ทราบ 
   ๒. ชธ. ประสานให้ กฟผ. พิจารณาปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      พร้อมหาแนวทางในการดำเนินการปรับปรุงโรงไฟฟ้าน้ำพองชุดที่ ๑ - ๒ ที่จะปลดการใช้งานในปี            พ.ศ. ๒๕๗๔ ให้สามารถใช้งานได้ เพื่อรองรับแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อมที่จะมีการเปิดสัมปทานบนบกครั้งที่ ๒๕ เพื่อให้สามารถขยายระยะเวลาในการผลิตไฟฟ้าออกไปได้ถึงปี พ.ศ. ๒๕๗๘ ที่จะมีไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมใหม่ขนาด ๗๐๐ เมกะวัตต์เข้าระบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   ๓. ชธ. สรุปข้อมูลการหารือร่วมกันระหว่าง ชธ. , ปตท. และ กฟผ. ให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาโครงการ/โรงไฟฟ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เกี่ยวข้องกับ   ความมั่นคงด้านพลังงาน ให้สอดคล้องกับแผน PDP


   ๒. โรงไฟฟ้าน้ำพอง ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
	ข้อค้นพบ/ข้อคิดเห็น
	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	   จากการรับฟังสรุปผลการดำเนินงานและการลงพื้นที่ ค.ต.ป.พน. พบว่า   ตามร่างแผน PDP 2024 ฉบับรับฟังความคิดเห็น กำหนดให้โรงไฟฟ้าน้ำพอง ชุดที่ ๑ - ๒ ปลดในปี ๒๕๗๔ โดยไม่มีโรงไฟฟ้าใหม่ทดแทน (สอดคล้องกับสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ) โดยจะมีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมใหม่ขนาด ๗๐๐ เมกะวัตต์ เข้าระบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี พ.ศ. ๒๕๗๘
	    เห็นสมควรให้ กฟผ. พิจารณาปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้า  ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมหาแนวทางในการดำเนินการปรับปรุงโรงไฟฟ้าน้ำพองชุดที่ ๑ - ๒ ที่จะปลดการใช้งานในปี พ.ศ. ๒๕๗๔ ให้สามารถใช้งานได้ เพื่อรองรับแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อมที่จะมีการเปิดสัมปทานบนบกครั้งที่ ๒๕ เพื่อให้สามารถขยายระยะเวลาในการผลิตไฟฟ้าออกไปได้ถึงปี พ.ศ. ๒๕๗๘ ที่จะมีไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมใหม่ขนาด ๗๐๐ เมกะวัตต์เข้าระบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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/ หน่วยงาน...



- ๖ -/ หน่วยงาน...

	หน่วยงาน
	การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ

	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.)
		ค.ต.ป.พน. ได้ตรวจติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กฟผ. จำนวน ๓ โครงการ โดยมีประเด็น/ข้อคิดเห็น/ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ ดังนี้
   ๑) เขื่อนอุบลรัตน์ ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น                                         
	ข้อค้นพบ/ข้อคิดเห็น
	ข้อเสนอแนะต่อผู้ดำเนินโครงการ

	   จากการรับฟังสรุปผลการดำเนินงานและการลงพื้นที่ ค.ต.ป.พน. มีความคิดเห็นเรื่องมวลชนและการบริหารจัดการน้ำ ดังนี้ 
    ๑. บริเวณโดยรอบเขื่อนอุบลรัตน์ มีประชาชนเข้ามาท่องเที่ยวทั้งจากประชาชนในพื้นที่และ   นอกพื้นที่จำนวนมาก ส่งผลให้บริเวณโดยรอบเขื่อน     มีการก่อสร้างรีสอร์ทและตลาดนัด ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการปล่อยน้ำเสียลงสู่อ่างเก็บน้ำภายในเขื่อน
    ๒. กฟผ. จะมีการพร่องปริมาณน้ำภายในเขื่อนในช่วงเดือนกันยายน เพื่อเตรียมการรองรับกับน้ำฝนที่จะเติมเข้ามาภายในเขื่อนในช่วงฤดูฝนของทุกปี


	


   ๑. ขอให้ กฟผ. พิจารณาหาแนวทางในการเชิญชวนประชาชนรอบเขื่อนเข้ามามีส่วนร่วมกับ กฟผ. ในการร่วมดูแลสภาพแวดล้อมของพื้นที่เพื่อไม่ให้เกิดการบุกรุกหรือปล่อยน้ำเสียลงสู่อ่างเก็บน้ำภายในเขื่อน

   ๒. เห็นสมควรให้ กฟผ. ประสานงานกับกรมชลประทานอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินปริมาณน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่อใช้สำหรับการเกษตร เนื่องจาก     หากไม่มีปริมาณน้ำฝนเข้ามาตามที่คำนวณพร่องปริมาณน้ำภายในเขื่อนไว้ จะส่งผลต่อความเพียงพอของปริมาณน้ำเพื่อใช้สำหรับการเกษตร ของประชาชนโดยรอบเขื่อนในช่วงฤดูแล้งได้ 


      ๒) โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนลำปาว ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์                                         
	ข้อค้นพบ/ข้อคิดเห็น
	ข้อเสนอแนะต่อผู้ดำเนินโครงการ

	   จากการรับฟังสรุปผลการดำเนินงาน ค.ต.ป.พน. พบว่า โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนลำปาว ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขนาดกำลังผลิต ๒.๕ เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างคาดว่าโรงไฟฟ้าจะสามารถ COD ได้ช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๙ 
	- ขอให้ กฟผ. เร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งหากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ      จะสามารถสนองนโยบายภาครัฐในการเพิ่มสัดส่วนกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนภายในประเทศตามแผน PDP 2018 Rev.1 เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในจังหวัดและในภูมิภาค ลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงนำเข้าจากต่างประเทศ รวมทั้งนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ได้เป็นอย่างดี


   ๓) ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System: BESS) ของสถานีไฟฟ้าแรงสูงชัยบาดาล ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี                                        
	ข้อค้นพบ/ข้อคิดเห็น
	ข้อเสนอแนะต่อผู้ดำเนินโครงการ

	   จากการรับฟังสรุปผลการดำเนินงานและจากการลงพื้นที่ ค.ต.ป.พน. พบว่า โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ของ กฟผ. เป็นโครงการ นำร่องขนาด 21 เมกะวัตต์ เพื่อเสริมความมั่นคงในระบบไฟฟ้า ลดความผันผวนจากการผลิตไฟฟ้าของพลังงานหมุนเวียน (VRE)         ในพื้นที่และช่วยจัดการค่าพลังงานไฟฟ้า       ให้มีความเสถียร
	   - เห็นสมควรให้ กฟผ. วางแผนในการขยายผลระบบ   กักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System: BESS) จากโครงการนำร่อง โดยพิจารณาให้ครอบคลุมพื้นที่ที่มีศักยภาพและเหมาะสม เนื่องจากโครงการนี้สามารถส่งเสริมไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน    ที่มีการผลิตในพื้นที่ต่าง ๆ และส่งเข้ามาในระบบโครงข่ายไฟฟ้า ซึ่งจะส่งผลให้ระบบไฟฟ้ามีความเสถียร              และสามารถนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย
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- ๗ –

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.พน. ไปพิจารณาประกอบการดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง



(นายศิริศักดิ์ วิทยอุดม)                                         ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ประจำกระทรวงพลังงาน












	
























เอกสารแนบ ๒


๑. โครงการด้านพลังงานที่ได้รับเงินสนับสนุนจากแหล่งงบประมาณต่าง ๆ 
             	๑) โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับห้องเย็น ขนาด 10 กิโลวัตต์         เป็นโครงการที่มีจุดประสงค์หลัก เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายต้นทุนในด้านพลังงานไฟฟ้าให้กลุ่มเกษตรกร โดยการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและทำให้เกิดการจ้างงานในชุมชน สร้างรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน     และเกษตรกรผู้ปลูกมะขามมีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มะขามเพื่อจำหน่ายมากขึ้น มีรายได้จากค่าฝากแช่มะขามของสมาชิก ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขี้นาคแผนใหม่ ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ค.ต.ป.พน. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน โดยการลงพื้นที่ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขี้นาคแผนใหม่ ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จากการลงพื้นที่         เพื่อติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว ค.ต.ป.พน. จึงมีข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ ดังนี้
	ข้อค้นพบ/ข้อคิดเห็น
	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	   จากการรับฟังสรุปผลการดำเนินงานและจากการลงพื้นที่ ค.ต.ป.พน. พบว่าผลการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับห้องเย็น ขนาด 10 กิโลวัตต์ เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้รับผลตอบแทนจากต้นทุนที่ลดลงส่งผลให้สภาพคล่องทางการเงินมากขึ้นสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายต้นทุนในด้านพลังงานไฟฟ้าให้กลุ่มเกษตรกรโดยค่าไฟฟ้าจากเดิม 15,000 - 18,000 บาท/เดือน หลังจากส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน คงเหลือชำระค่าไฟฟ้าประมาณ 7,000 บาท/เดือน ผลประหยัดเกินกว่าร้อยละ 50 และทำให้เกิดการจ้างงานในชุมชนสร้างรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร               ผู้ปลูกมะขาม มีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มะขาม เพื่อจำหน่ายมากขึ้น มีรายได้จากค่าฝากแช่เย็นมะขามของสมาชิก 1 บาท/กิโลกรัม/เดือน มีการฝากแช่มะขามจากสมาชิกเฉลี่ย 20 ตัน/เดือน ส่งผลให้กลุ่มมีรายได้จากการฝากแช่มะขาม เพิ่มขึ้น 20,000 บาท/เดือน    โดยใช้เงินลงทุน ๔.๕ แสนบาท
	   เห็นสมควรให้สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) พิจารณาในเรื่องสัดส่วนการร่วมลงทุนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพ มีกลุ่มสมาชิกที่ชัดเจนและมีการดำเนินงานด้านการสร้างอาชีพให้กับชุมชนมาอย่างต่อเนื่องแต่ขาดเงินลงทุนที่จะมาร่วมลงทุนที่กำหนดสัดส่วน ภาครัฐ : วิสาหกิจชุมชน ๕๐ : ๕๐ ให้สามารถมีความยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม เช่น  ภาครัฐ : วิสาหกิจชุมชน ๘๐:๒๐ / ๗๐:๓๐ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพแต่มีเงินทุนไม่มากสามารถได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐได้ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในแต่ละวิสาหกิจชุมชน/อปท. หากมีเงินลงทุนน้อยอาจจะกำหนดเงื่อนไขรายละเอียด วิธีการ ที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

	
	ข้อเสนอแนะต่อผู้ดำเนินโครงการ

	
	   เห็นสมควรให้ สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการ ดังนี้
   ๑. นำแผนงาน/โครงการด้านพลังงานทดแทนอื่น ๆ เข้ามาร่วมดำเนินการให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อช่วยเสริมในเรื่องการลดต้นทุนด้านพลังงานในกระบวนการผลิต 
   ๒. ช่วยจดบันทึกผลการลดใช้พลังงานเปรียบเทียบก่อน        และหลังจากที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมดำเนินโครงการ โดยแยกเป็นประเภทของเทคโนโลยีด้านพลังงานที่ให้การสนับสนุน          ว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้เป็นสัดส่วนเท่าไร และใช้ระยะเวลา  ในการคืนทุนนานเท่าใด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเผยแพร่ต่อไป


	๒) โครงการพลังงานทดแทนและชีวมวล และโครงการก๊าซชีวภาพระดับชุมชนจากฟาร์มสุกร           เป็นโครงการที่มีจุดประสงค์หลัก เพื่อส่งเสริมพลังงานทดแทนและชีวมวล รวมถึงพัฒนาระบบก๊าซชีวภาพให้กับชุมชน    ทุกครัวเรือนโดยความร่วมมือระหว่างตำบลท่ามะนาวกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและลดการนำเข้าพลังงานจากภายนอก ณ ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
	ค.ต.ป.พน. ได้มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน โดยการลงพื้นที่           เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ค.ต.ป.พน. จึงมีข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ ดังนี้/ ข้อค้นพบ...


- ๒ -
	ข้อค้นพบ/ข้อคิดเห็น
	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	   จากการรับฟังสรุปผลการดำเนินงานและจากการลงพื้นที่ ค.ต.ป.พน. พบว่า องค์การบริหาร  ส่วนตำบลท่ามะนาว มีการบูรณาการหน่วยงานราชการและภาคเอกชนต่าง ๆ เข้ามาร่วมดำเนินโครงการด้านพลังงานทดแทนในพื้นที่หลายโครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในการประกอบอาชีพ /   การแก้ไขปัญหาเรื่องขยะของชุมชนและการแก้ไขปัญหาในเรื่องกลิ่นจากฟาร์มหมู รวมถึงการสมัครเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) โครงการก๊าซชีวภาพระดับชุมชนจากฟาร์มสุกร ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2558 ซึ่งได้ดำเนินการขึ้นทะเบียน และได้รับการรับรองปริมาณคาร์บอนเครดิตจากผู้ประเมินภายนอก    ในปีแรกที่ได้รับการรับรอง 309 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ปี ปีที่ ๒ ได้รับการรับรอง 428           ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ปี ปีที่ ๓ ได้รับการรับรอง 1,077 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ปี ซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ลดได้สามารถขายได้ โดยมีหน่วยงานที่ขอซื้อไปแล้ว คือ 1. ธนาคาร    แห่งประเทศไทย 2. PTT GC 3. PTT GGC  4. เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)
	   เห็นสมควรให้กระทรวงพลังงาน (พน.) โดยกองส่งเสริมและพัฒนาพลังงานภูมิภาค (กพภ.) รวบรวมโครงการด้านพลังงานที่มีการดำเนินงานในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศและหาแนวทางในการสมัคร    เข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐาน     ของประเทศไทย (T-VER) เพื่อให้การดำเนินงานด้านพลังงานสามารถดำเนินการขึ้นทะเบียนและได้รับการรับรองปริมาณคาร์บอนเครดิตและขายเป็นรายได้ รวมถึงเป็นต้นแบบในการดำเนินงานให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/อปท. อื่น ๆ ได้

	
	ข้อเสนอแนะต่อผู้ดำเนินโครงการ

	
	   เห็นสมควรให้ สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี ดำเนินการ ดังนี้
   ๑. บูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ ของ พน. เข้ามาร่วมดำเนินงานโครงการในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนของ อบต.ท่ามะนาว      ในการเป็นชุมชนจัดการตนเองด้านพลังงานและการจัดการขยะ       ในชุมชนสู่เมืองคาร์บอนต่ำ ต่อไป
   ๒. เผยแพร่ข้อมูลการสมัครเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) โครงการก๊าซชีวภาพระดับชุมชนจากฟาร์มสุกรของ อบต.ท่ามะนาว ให้กับพลังงานจังหวัดอื่น ๆ ได้รับทราบว่ามีขั้นตอน กระบวนการอย่างไร เพื่อให้การดำเนินงานโครงการด้านพลังงานในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศสามารถ   ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและเพิ่มผลประโยชน์ให้กับวิสาหกิจชุมชน/อปท. ในพื้นที่อื่น ๆ ได้   
   ๓. เห็นสมควรให้ สพจ. ลพบุรี แนะนำแนวทางในการนำก๊าซชีวภาพ   ที่ได้จากฟาร์มสุกรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 


๓) โครงการสระบุรีแซนด์บ็อกซ์ เป็นโครงการที่มีจุดประสงค์หลักเพื่อเป็นพื้นที่ทดลอง (Test Area) ในการขับเคลื่อนการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม เป็นเมืองต้นแบบคาร์บอนต่ำของประเทศไทย ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสอดคล้องตามแนวทาง NDCs ในรูปแบบ PUBLIC – PRIVATE – PEOPLE PARTNERSHIP (PPPP)
	ค.ต.ป.พน. ได้มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน โดยการลงพื้นที่           เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ค.ต.ป.พน. จึงมีข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ ดังนี้
	ข้อค้นพบ/ข้อคิดเห็น
	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	       จากการรับฟังรายงานสรุปภาพรวม ค.ต.ป.พน. ทราบว่า ภาครัฐและเอกชนกว่า 600 คน ได้มีการระดมสมองและนำเสนอ นายกรัฐมนตรี ในงาน ESG Symposium 2023 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566  ณ ศูนย์ราชการประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ให้ดำเนินโครงการ “สระบุรีแซนด์บ็อกช์” เสมือนเป็นการย่อประเทศไทย เพื่อเรียนรู้ปัจจัยความสำเร็จและข้อจำกัดต่าง ๆ ในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private Partnership : PPP)  เพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทย 
	   ค.ต.ป.พน. มีความเห็นว่า พน. โดย กพภ. ควรมีการดำเนินการ ดังนี้
   ๑. ร่วมผลักดันโครงการสระบุรีแซนด์บ็อกซ์ ให้เป็นวาระในด้านพลังงานที่เป็นต้นแบบสำหรับพื้นที่อื่น ๆ ได้ รวมถึงมีการบูรณาการส่วนราชการ    ที่เกี่ยวข้องของ พน. เข้าไปร่วมดำเนินการ
   ๒. โครงการด้านพลังงานที่เข้าไปร่วมดำเนินการจะต้องมีความชัดเจนว่า พน. มีความต้องการผลักดันด้านพลังงาน ในเรื่องใดเป็นหลัก เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น ๆ และจะสามารถชี้แจงข้อมูลได้อย่างชัดเจนว่า พน. เข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการอะไร อย่างไร และมีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร เป็นต้น       


/ ข้อค้นพบ...

- ๓ -
	ข้อค้นพบ/ข้อคิดเห็น
	ข้อเสนอแนะต่อผู้ดำเนินโครงการ

	สู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อน        6 ด้านหลัก ได้แก่ การจัดการพลังงานสะอาด อุตสาหกรรมสีเขียว การเกษตรยั่งยืน การจัดการของเสีย การขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม      และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
	   เห็นสมควรให้ สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี มีส่วนร่วมและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   ๑. ประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จของโครงการให้กับประชาชน หน่วยงาน และจังหวัดอื่น ๆ รับทราบ
   ๒. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ ในพื้นที่เข้ามาร่วมดำเนินการขับเคลื่อนในด้านที่เกี่ยวข้อง
   ๓. ข้อมูลเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกเป็นการรวบรวมข้อมูลมาจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีการดำเนินการ และรวบรวมข้อมูลในส่วนนี้อยู่แล้วอาจส่งผลต่อการซ้ำซ้อนของข้อมูลและส่งผลให้ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนได้ ขอให้พิจารณาข้อมูลในส่วนนี้อย่างละเอียดก่อนนำเสนอให้ผู้บริหารหรือสาธารณะชนรับทราบ
   ๔. ขอให้ศึกษาแนวทางในการขายคาร์บอนเครดิตที่คาดว่าเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการสระบุรีแซนด์บ็อกซ์ ให้เกิดผลประโยชน์  ตอบแทนกลับมาในภาพรวมของโครงการ


๒. ความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการฟื้นฟูเยียวยาหลังเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้     และผลการดำเนินงานต่างๆของ สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี และสำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา
การรับฟังข้อมูลสถานการณ์อุทกภัยฯ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรับฟังปัญหาและผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในเชิงพื้นที่ เมื่อช่วงปลายปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลา ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามภารกิจของกระทรวงพลังงานของสำนักงานพลังงานจังหวัด รวมถึงรับทราบผลการดำเนินงานด้านพลังงานอื่นๆ ที่สำคัญ ในพื้นที่ 
ค.ต.ป.พน. ได้มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน โดยการรับฟังสรุปรายงานผล          การดำเนินงานและลงติดตาม ตรวจสอบโครงการเชิงพื้นที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบฯ คือ สำนักงานพลังงานจังหวัด (สพจ.) ในพื้นที่ โดยจากการรับฟังสรุปรายงานผลเพื่อติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว ค.ต.ป.พน. จึงมีข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ ดังนี้/ ข้อค้นพบ...

	ข้อค้นพบ/ข้อคิดเห็น
	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	    จากการรับฟังสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมา        ค.ต.ป.พน. พบว่า การสำรองปริมาณน้ำมันในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จะสามารถสำรองเพื่อการใช้   ในพื้นที่ได้ ๓ วัน ซึ่งปกติจะต้องรับน้ำมันจากคลังน้ำมันที่จังหวัดสงขลา ซึ่งมีระยะทางไกลกว่า ๒๐๐ กิโลเมตร แต่เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาถนนสาย ๔๒ และ ๔๓ น้ำท่วมสูงส่งผลให้ไม่สามารถขนส่งน้ำมันทางรถขนส่งได้ แต่ทั้งนี้เนื่องจากระยะเวลาที่น้ำท่วมมีระยะเวลาไม่นานมากนักจึงยังสามารถบริหารจัดการปริมาณน้ำมันภายในจังหวัดนราธิวาสเพื่อรองรับปริมาณการใช้งานของประชาชนในพื้นที่ได้
	   ๑. ขอให้ สพจ.นราธิวาส บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   ในการวางแผนสำรองน้ำมันสำหรับการใช้งานของประชาชนในพื้นที่  ให้ได้มากกว่า ๓ วัน หรือให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพราะหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่สามารถส่งน้ำมันจากคลังน้ำมันที่จังหวัดสงขลาได้ ประชาชนในพื้นที่จะมีน้ำมันใช้ได้ยาวนานมากขึ้นจนกว่าสถานการณ์อุทกภัยหรือสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ จะผ่อนคลายลง
   ๒. เห็นสมควรให้ พน. โดย กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) เพิ่มการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและผู้ค้ามาตรา 7 มีการวางแผนร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อหาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการก่อสร้างคลังในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี สำหรับรองรับสถานการณ์อุทกภัยหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินหากเกิดขึ้นอีก จะได้ไม่ถูกตัดขาดจากการขนส่งน้ำมันเข้ามาในพื้นที่


/ ข้อค้นพบ...


- ๔ -
	ข้อค้นพบ/ข้อคิดเห็น
	ข้อเสนอแนะต่อผู้ดำเนินโครงการ

	   ๑. ค.ต.ป.พน. มีความเห็นว่าภารกิจสำรวจข้อมูลโรงงาน/อาคารควบคุม ที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้มอบหมายให้ สพจ. ดำเนินการสำรวจข้อมูลในเชิงพื้นที่เป็นภารกิจที่ได้รับมอบหมายใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในระยะเริ่มแรกอาจจะส่งผลให้ สพจ. มีความยุ่งยากในการเข้าดำเนินการ     เข้าสำรวจข้อมูลในโรงงาน/อาคารควบคุมต่าง ๆ 
	   ๑. เห็นสมควรให้ สพจ. (นราธิวาส ยะลา ปัตตานี       และสงขลา) ศึกษาระเบียบ รวมถึงขั้นตอนต่าง ๆ ที่ พพ.   ได้มอบหมายให้ทาง สพจ. ติดตามอย่างละเอียด พร้อมทั้งสามารถให้ข้อมูลด้านกฎหมายต่าง ๆ กับทางโรงงาน/อาคารควบคุมในเบื้องต้นได้

	   ๒. โครงการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์สูบน้ำที่ สพจ.สงขลา ไปดำเนินโครงการให้การสนับสนุนให้กับกลุ่มเกษตรกร  ผู้เลี้ยงกุ้งขนาดไม่น้อยกว่า (3,000 วัตต์/ระบบ) จำนวน 4 ระบบ งบประมาณ 1 ล้านบาท สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงสำหรับสูบน้ำได้ครั้งละ ๑๒,๐๐๐ บาท และสามารถเพิ่มรอบการผลิตเป็น ๓ รอบ/ปี     ลดค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงลงได้ ๓๖,๐๐๐ บาท/ปี และเพิ่มรายได้ให้กลุ่มเกษตรกร ๑๐๐,๐๐๐ บาท/ไร่/ปี ถือได้ว่าเป็นโครงการที่ดีสามารถช่วยเหลือในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรได้เป็นอย่างดี
	   ๒.๑ ขอให้ สพจ.สงขลา พิจารณาในเรื่องการส่งมอบเทคโนโลยีด้านพลังงาน เช่น แผงโซลาร์เซลล์และปั๊มสูบน้ำให้กับกลุ่มเกษตรกร หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นผู้รับมอบหลังจากการดำเนินโครงการแล้วเสร็จ เนื่องจากหากเทคโนโลยีที่ให้การสนับสนุนเกิดการสูญหาย หรือชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ สพจ.สงขลา จะได้ไม่ต้องรับผิดชอบในส่วนนี้   
   ๒.๒ สพจ.สงขลา ควรให้คำแนะนำกลุ่มเกษตรกรในการบำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีด้านพลังงานที่ได้รับการสนับสนุนในเบื้องต้น รวมถึงการจัดเก็บเงินเข้ากองกลางจากสมาชิกเกษตรกรเพื่อไว้ใช้สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์      ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ จะส่งผลให้อุปกรณ์เทคโนโลยีดังกล่าว ไม่ถูกปล่อยทิ้งร้าง ซึ่งจะทำให้โครงการเกิดความคุ้มค่าและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น 

	   ๓. โรงไฟฟ้าจะนะ โรงไฟฟ้าขนอม และโรงไฟฟ้ากระบี่ ณ โรงไฟฟ้าจะนะ ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
       จากการรับฟังสรุปผลการดำเนินงานและจากการลงพื้นที่ ค.ต.ป.พน. พบว่า โรงไฟฟ้าจะนะจังหวัดสงขลา ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทำให้ต้องหยุดเดินเครื่องโรงไฟฟ้าและอุปกรณ์ทั้งหมดเพื่อความปลอดภัย แต่อย่างไรก็ตามเพื่อรองรับการหยุดเดินเครื่อง โรงไฟฟ้าจะนะจังหวัดสงขลา ศูนย์ควบคุมกำลังไฟฟ้าแห่งชาติ (NCC) สั่งการเพิ่มกำลังการผลิตจากโรงไฟฟ้า   ขนอมและโรงไฟฟ้ากระบี่ เข้ามาชดเชยปริมาณไฟฟ้า    ที่ขาดหายไปในระบบ ส่งผลให้พื้นที่ไม่ได้รับผลกระทบมากนักในช่วงการเกิดสถานการณ์อุทกภัยที่ส่งผลให้  กำลังผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าจะนะขาดหายไป แต่อย่างไร ก็ตามจากผลกระทบที่เกิดขึ้นโรงไฟฟ้าจะนะ ได้มีแผน  การฟื้นฟูให้โรงไฟฟ้าหลังน้ำท่วมให้กลับมาดำเนินการได้ 100% ภายใน ๑๒๐ วัน (ประมาณ มี.ค. ๖๙) โดยจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์โรงไฟฟ้า 1 Unit ภายใน ๓๑ ม.ค. ๖๙            
	  ๓.๑ เห็นสมควรให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พิจารณาแนวทางในการป้องกันสถานการณ์อุทกภัยหากเกิดขึ้นอีกในอนาคตทาง กฟผ. มีแนวทางในการดำเนินการจัดการอย่างไรให้สามารถป้องกัน หรือควบคุมสถานการณ์ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยที่โรงไฟฟ้า      ไม่ได้รับผลกระทบ เช่น แนวทางการก่อสร้างคันดินหรือกำแพงกันน้ำให้สูงขึ้น โดยพิจารณาถึงวัสดุที่จะนำมาใช้งาน      ขอให้มีความทนทานใช้งานได้ยาวนาน และสามารถทนต่อแรงดันน้ำได้มีระบบสูบน้ำที่มีประสิทธิภาพเพื่อระบายน้ำ   ออกจากพื้นที่ เป็นต้น
   ๓.๒ ขอให้ กฟผ. เตรียมแผนฉุกเฉินในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงต่าง ๆ เตรียมไว้ด้วย เช่น การจัดการกลุ่มมวลชน   ที่เข้ามาเรียกร้องกรณีต่าง ๆ รวมถึงการก่อวินาศกรรม ฯลฯ เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดการได้อย่างรวดเร็วไม่เกิดผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้า


/ ข้อค้นพบ...

- ๕ -
	ข้อค้นพบ/ข้อคิดเห็น
	ข้อเสนอแนะต่อผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน

	   ๔. โรงไฟฟ้ากำจัดขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
        จากการรับฟังสรุปผลการดำเนินงานและจากการลงพื้นที่ ค.ต.ป.พน. พบว่า โรงไฟฟ้ากำจัดขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ได้จัดหาเอกชนร่วมลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดมูลฝอย ได้แก่บริษัททีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เริ่มเดินระบบ เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๘     เป็นระบบกำจัดมูลฝอยโดยใช้เทคโนโลยี Incineration แบบ Stoker – Type จำนวน 2 เตา (รองรับปริมาณขยะได้ 700 ตัน/วัน) กำลังการผลิตไฟฟ้า 9.95 เมกะวัตต์ เสนอขอขายไฟฟ้า 7.92 เมกะวัตต์ โดยดำเนินการบริหารจัดการระบบกำจัดมูลฝอยเป็นแหล่งพลังงาน จากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดสงขลา ส่งผลให้มีขยะมูลฝอยปริมาณมากโรงไฟฟ้าฯ ได้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาการจัดการขยะดังกล่าว ได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามทราบว่า ณ ปัจจุบัน ต้องปิดการใช้งานไป ๑ ระบบ เนื่องจากปริมาณขยะมีปริมาณมากและใส่เข้าไปในระบบเผาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เตาเผาอุดตันจึงจำเป็น  ต้องปิดระบบรอให้เตาเผาเย็นลงและดำเนินการแก้ไขกำจัดขยะมูลฝอยที่อุดตันออกเพื่อจะได้เปิดระบบขึ้นมาทำงาน ต่อไป
	   ๔.๑ เห็นสมควรให้ สพจ. สงขลาเข้าให้คำแนะนำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในการหาแนวทางกำจัดน้ำเสีย     ที่ไหลออกมาจากกองขยะที่กองไว้ระหว่างรอเข้าสู่เตาเผา เพราะหากน้ำเสียไหลออกสู่แหล่งน้ำของชุมชนอาจเกิดการร้องเรียนจากมวลชนได้ โดยการประสานงานและบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อหาแนวทางในการจัดการน้ำเสีย   ตามกระบวนการที่ถูกต้อง
    ๕.๒ ขอให้ สพจ. สงขลา ติดตามผลการดำเนินงานของ โรงไฟฟ้ากำจัดขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
ในเรื่องของการผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องให้กับพื้นที่ ว่าหากสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องและแก้ไขปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยได้จริง    ควรทำการประชาสัมพันธ์ให้กับ สพจ. พื้นที่อื่น ๆ ได้รับทราบ เนื่องจากจะสามารถเป็นแบบอย่างให้ สพจ. พื้นที่อื่น ๆ      นำข้อมูลดังกล่าวไปนำเสนอให้กับ อปท. ดำเนินโครงการ   ในลักษณะดังกล่าวต่อไปได้ เพราะนอกจากจะสามารถผลิตพลังงานจากขยะแล้ว ยังสามารถช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากขยะมูลฝอยได้ด้วย














/ ๑. โครงการ...


	- ๖ -	เอกสารแนบ ๓

๑. โครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน  
	โครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ฯ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนปรับเปลี่ยน ปรับปรุง เครื่องจักร วัสดุ และอุปกรณ์เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานในสถานประกอบการ” 
ค.ต.ป.พน. ได้มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน โดยการรับฟังสรุปรายงานผลการดำเนินงานและลงพื้นที่ ณ บริษัท ภาคใต้พลาสติก จำกัด เลขที่ 74/3 หมู่ที่ 1 ถ.กาญจนวานิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการฯ คือกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จากการรับฟังสรุปรายงานผลเพื่อติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว ค.ต.ป.พน. จึงมีข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ ดังนี้
	ข้อค้นพบ/ข้อคิดเห็น
	ข้อเสนอแนะต่อผู้ดำเนินโครงการ

	   จากการรับฟังสรุปผลการดำเนินงาน ค.ต.ป.พน. พบว่า ในภาพรวมของโครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ผลการอนุมัติและทำสัญญาสนับสนุน จำนวน 372 ราย 490 มาตรการ วงเงินสนับสนุน 260.7 ล้านบาทก่อให้เกิดการลงทุน 1,294 ล้านบาท ผลประหยัดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 14.03 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ 457 ล้านบาท ลดคาร์บอน ไดออกไซด์ 80,307.18 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ สนับสนุนเงิน 20-30% ของค่าอุปกรณ์และค่าติดตั้ง (20% สำหรับโรงงาน/อาคารควบคุม หรือ 30% สำหรับโรงงาน/อาคารนอกข่ายนวัตกรรมพลังงานและระบบ IOT) และสนับสนุน ไม่เกิน 3,000,000บาท/สถานประกอบการในส่วนของบริษัทภาคใต้พลาสติก จำกัด เป็นโรงงานนอกข่ายควบคุม ได้รับเงินสนับสนุน 30% (เป็นเงิน จำนวน 1,242,275.40 บาท) โดยมีเงินลงทุนจริง 4,140,918.00 บาท ขอรับการสนับสนุน  ในมาตรการเปลี่ยนเครื่องจักรประสิทธิภาพสูง (เครื่องฉีดพลาสติก) สามารถประหยัดพลังงานลงได้ ๑,๗๐๖,๕๕๒.๕๑ บาท/ปี ระยะเวลาคืนทุนประมาณ ๓ ปี
	   ๑. สถานประกอบการที่ดำเนินการในลักษณะของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME ที่ไม่มีเงินลงทุนสำหรับปรับเปลี่ยนอุปกรณ์สูงมากนัก ขอให้ทาง พพ. พิจารณาสัดส่วน การให้การสนับสนุนกลุ่มนี้เป็นพิเศษ โดยมีสัดส่วนที่ให้การสนับสนุนมากกว่า ๓๐% เป็นต้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือธุรกิจของกลุ่ม SME ให้มีศักยภาพในการผลิตสินค้าออกมาแข่งขันได้จากค่าใช้จ่าย    ด้านพลังงานที่ลดลง ซึ่งจะส่งผลให้ราคาสินค้าลดลงและรายได้เพิ่มขึ้น
    ๒. เห็นสมควรให้ พพ. เป็นผู้แนะนำให้ผู้ประกอบการที่มี   ความพร้อมด้านเงินลงทุน เข้าไปดำเนินการขอกู้เงินดอกเบี้ยต่ำจากทางธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) ด้วยตนเอง โดยมี พพ. เป็นผู้ให้ข้อมูลกับทางธนาคารถึงศักยภาพในการชำระคืนของสถานประกอบการ และเหตุผลในการขอกู้มาเพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ของสถานประกอบ   ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการใช้พลังงานในภาพรวมของประเทศมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วย


๒. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) 
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) มีวัตถุประสงค์หลัก       เพื่อสนับสนุนให้อาคารหน่วยงานของรัฐมีการดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และลดการใช้พลังงานของอาคาร ด้วยวิธีการสนับสนุนเงินลงทุนบางส่วนในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) และการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน 
			ค.ต.ป.พน. ได้มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน โดยการรับฟังสรุปรายงานผลการดำเนินงานและลงติดตาม ตรวจสอบโครงการเชิงพื้นที่  ดังนี้ 
/ ๑. โรงพยาบาล...

- ๗ -
			๑. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) 
			๒. โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการฯ คือกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
			๓. สถาบันปอเนาะ (บ้านอุ่นไอรัก) ตำบลบาโรย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
			จากการรับฟังสรุปรายงานผลเพื่อติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว ค.ต.ป.พน. จึงมีข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ ดังนี้
	ข้อค้นพบ/ข้อคิดเห็น
	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	   จากการลงพื้นที่และรับฟังสรุปรายงานผลการดำเนินงาน ของ ค.ต.ป.พน. มีข้อค้นพบ/ข้อคิดเห็นดังนี้ 
  ๑. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ที่ได้มีการเข้าไปดำเนินโครงการให้กับโรงพยาบาล เกิดประโยชน์กับประชาชนจำนวนมาก เกิดผลประหยัดพลังงานที่เป็นรูปธรรมจาก    ค่าไฟฟ้าที่ลดลงมีความคุ้มค่ากับเงินลงทุนและมีระยะเวลาในการคืนทุนไม่นานเพียง 7 - 10 ปี
   ๒. โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีการดำเนินโครงการด้านพลังงานในหลายด้านทั้งการเปลี่ยนหลอดประหยัดไฟ เปลี่ยนหม้อไอน้ำประสิทธิภาพสูง รวมถึงการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนเป็นแบบ Inverter แต่อย่างไรก็ตามส่วนที่ส่งผลให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานมากที่สุดคือระบบ Solar Rooftop ซึ่งมีการใช้งบประมาณติดตั้ง ๑๒.๖ ล้านบาท ประหยัดไฟฟ้าปีละ ๔.๒ ล้านบาท มีระยะเวลาคืนทุน ๓ ปีเท่านั้น
      ๓. สถาบันปอเนาะ (บ้านอุ่นไอรัก) ตำบลบาโรย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี มีภารกิจฟื้นฟูและบำบัดผู้เสพติด โดยใช้หลักศาสนาเป็นแกนกลางในการฟื้นฟู (ศาสนบำบัด) เเละพัฒนาทักษะอาชีพและการพึ่งพาตนเองเพื่อคืนคนดีสู่สังคมอย่างมีศักดิ์ศรี เเละในอนาคตมีแผนขยายศักยภาพในการดูเเลผู้ติดยาเสพติด   ให้เพิ่มมากขึ้นอีกประมาณ 1,000 คน ซึ่งส่งผลให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงขึ้นในอาคารโรงนอน และอาคารเรียนที่จะต้องใช้ระบบแสงสว่าง และพัดลมระบายความร้อน ทั้งนี้ สพจ. ปัตตานี ได้ประสานหน่วยงานต่าง ๆ โดยได้รับบริจาคแผง          โซลาร์เซลล์จากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และมูลนิธิฯ ร่วมลงทุนด้วยส่วนหนึ่ง เพื่อเข้ามาติดตั้งระบบ Solar Rooftop โดยใช้งบประมาณ ๑.๕ ล้านบาท สำหรับลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของมูลนิธิฯ จากเดิมมีค่าไฟฟ้าเดือนละ ๗๐,๐๐๐ บาท เหลือเพียงเดือนละ ๔๐,๐๐๐ บาท (ลดลง ๓๐ - ๔๐%) ระยะเวลาคืนทุน ๕ ปี
	      เห็นสมควรให้ พน. โดย พพ. / กพภ.และ สพจ. พิจารณาดำเนินการ ดังนี้
   ๑.๑ โครงการลักษณะนี้ควรเป็นต้นแบบความสำเร็จได้รับการผลักดันให้เกิดการขยายผลทั่วประเทศ โดยขอให้ พน. โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คำแนะนำแนวทางให้กับโรงพยาบาลที่มีความสนใจขอรับการสนับสนุนโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ให้กับทางโรงพยาบาลหรือหน่วยราชการที่ให้บริการ ประชาชนเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน 
   ๑.๒ หาแนวทางในการเข้าดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนกลุ่มโรงพยาบาล กลุ่มที่ให้บริการประชาชน ๒๔ ชั่วโมงเป็นหลัก เนื่องจากหน่วยงานเหล่านี้มีการใช้พลังงานที่สูงมากและควบคุมการใช้พลังงานยาก เนื่องจากต้องให้บริการประชาชนอยู่ตลอดเวลา ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเกิดขึ้นตามจำนวนประชาชนผู้มาใช้บริการ 
   ๑.๓ ขอให้พิจารณาสัดส่วนในการร่วมลงทุนให้สามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงานเช่น ภาครัฐ : เอกชน ๘๐:๒๐ / ๗๐:๓๐ หรือ ๕๐:๕๐ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในแต่ละโรงพยาบาล หากมีเงินลงทุนน้อยอาจจะกำหนดเงื่อนไขรายละเอียด วิธีการ ที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ซึ่งถือได้ว่าเป็นหน่วยงานที่บริการประชาชน        ตลอด ๒๔ ชั่วโมง รวมถึง การให้ข้อมูลแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ  เพื่อการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน เป็นต้น 
   ๑.๔ พิจารณาหาแหล่งงบประมาณอื่น ๆ  ในการสนับสนุนโครงการ ที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล (ซึ่งควรเป็นการสนับสนุน 100%)

	
	ข้อเสนอแนะต่อผู้ดำเนินโครงการ

	
	   ขอให้ สพจ.เพชรบูรณ์ ดำเนินการ ดังนี้
   ๑. แนะนำโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ให้มีการล้างแอร์อย่างน้อย ๒ ครั้ง/ปี
   ๒. อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างหากเกิดการชำรุดเสียหายควรแนะนำให้โรงพยาบาลเปลี่ยนเป็นหลอด LED จะสามารถประหยัดพลังงานได้มากยิ่งขึ้น


/ 1. การกำกับ....

- ๘ -เอกสารแนบ ๔

๑. การกำกับกิจการปิโตรเลียมแหล่งก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม ตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานีและโรงไฟฟ้าน้ำพอง ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
การกำกับกิจการปิโตรเลียมแหล่งก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกำกับการสำรวจ ผลิตและพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมเพื่อนำก๊าซธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ โดยเน้นการจัดหาพลังงานภายในประเทศและสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับพื้นที่ใกล้เคียงและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการโรงไฟฟ้าน้ำพอง เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ     เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในระบบส่งไฟฟ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาพรวมประเทศ ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ที่หมดอายุ ใช้เทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการพัฒนาชุมชนรอบพื้นที่
		ค.ต.ป.พน. ได้มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน โดยการรับฟังสรุปรายงานผล  การดำเนินงานและลงติดตาม ตรวจสอบโครงการเชิงพื้นที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการฯ คือ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยจากการรับฟังสรุปรายงานผลและการลงพื้นที่         ณ โครงการกำกับกิจการปิโตรเลียมแหล่งก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อมฯ และโครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว ค.ต.ป.พน. จึงมีข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ ดังนี้/ ข้อค้นพบ....
/ ๑) เขื่อนอุบลรัตน์....

	ข้อค้นพบ/ข้อคิดเห็น
	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	   การกำกับกิจการปิโตรเลียมแหล่งก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม
   จากการลงพื้นที่และรับฟังสรุปรายงานผล ค.ต.ป.พน.        มีความเห็นว่าการดำเนินงานของหลุมผลิตก๊าซธรรมชาติ    สินภูฮ่อม ตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี          ภายหลังสิ้นสัมปทาน ในปี พ.ศ. ๒๕๗๔ แหล่งก๊าซธรรมชาติน้ำพองและแหล่งก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อมยังคงมีศักยภาพปิโตรเลียมและสามารถพัฒนาและผลิตต่อไปได้ในเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างและรักษาความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ  อย่างมีประสิทธิภาพได้

	   ๑. ชธ. ควรรายงานถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นเสนอคณะกรรมการ นโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เพื่อทราบ และให้ความเห็นชอบกับแนวทางที่ ชธ. จะดำเนินการร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อยืนยันว่าแหล่งสินภูฮ่อม จะสามารถผลิตก๊าซธรรมชาติได้อย่างแน่นอน และเพื่อนำเข้าแผน PDP ฉบับใหม่ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าน้ำพอง ต่อไป
   ๒. ค.ต.ป.พน. เห็นควรพิจารณาต่ออายุสัมปทาน เนื่องจากการขออนุญาตใช้พื้นที่เดิมซึ่งอยู่ในเขตลุ่มน้ำ A1 จะต้องใช้ระยะเวลาในการขออนุญาตตามขั้นตอนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอาจเกิดความไม่ต่อเนื่องในการผลิตก๊าซธรรมชาติที่ส่งผลต่อการดำเนินการของโรงไฟฟ้าน้ำพอง

	ข้อเสนอแนะต่อผู้ดำเนินโครงการ

	เห็นสมควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้
   ๑. หารือร่วมกันระหว่าง ชธ. , ปตท. และ กฟผ. ในการพิจารณายืนยันปริมาณก๊าซที่จะค้นพบ และการสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อรองรับปริมาณก๊าซสำหรับการผลิตไฟฟ้า และจัดทำสรุปผลการประชุมรายงานให้ รมว.พน. ทราบโดยด่วน 
   ๒. ชธ. ประสาน ปตท. ให้ยืนยันข้อมูลการคาดการณ์ผลผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งสินภูฮ่อมหลังจากการเปิดสัมปทานบนบก รอบที่ ๒๕ แล้ว ว่าจะสามารถผลิตก๊าซธรรมชาติได้อย่างแน่นอน โดยรายงานมาที่ ชธ. เพื่อใช้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป 
   ๓. ชธ. ประเมินและยืนยันปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติของแหล่งสินภูฮ่อม ให้ กฟผ. ทราบ
   ๔. ชธ. ประสานให้ กฟผ. พิจารณาปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมหาแนวทาง    ในการดำเนินการปรับปรุงโรงไฟฟ้าน้ำพองชุดที่ ๑ - ๒ ที่จะปลดการใช้งานในปี พ.ศ. ๒๕๗๔ ให้สามารถใช้งานได้ เพื่อรองรับแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อมที่จะมีการเปิดสัมปทานบนบกครั้งที่ ๒๕ เพื่อให้สามารถขยายระยะเวลาในการผลิตไฟฟ้าออกไปได้ถึงปี พ.ศ. ๒๕๗๘ ที่จะมีไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมใหม่ขนาด ๗๐๐ เมกะวัตต์เข้าระบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   ๕. ชธ. สรุปข้อมูลการหารือร่วมกันระหว่าง ชธ. , ปตท. และ กฟผ. ให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อใช้เป็นข้อมูล  ในการพิจารณาโครงการ/โรงไฟฟ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้านพลังงานให้สอดคล้องกับแผน PDP
   ๖. ชธ. ควรพิจารณาการต่ออายุสัมปทาน หรือการเปิดประมูลใหม่ล่วงหน้า เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินการผลิตก๊าซธรรมชาติ โดยกรณีที่เปิดประมูลใหม่ขอให้เร่งรัดการดำเนินการให้ต่อเนื่อง


- ๙ -

	ข้อค้นพบ/ข้อคิดเห็น
	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	   โครงการโรงไฟฟ้าน้ำพอง
   จากการรับฟังสรุปผลการดำเนินงานและการลงพื้นที่ ค.ต.ป.พน. พบว่า ตามร่างแผน PDP 2024 ฉบับรับฟังความคิดเห็น กำหนดให้โรงไฟฟ้าน้ำพอง ชุดที่ ๑ - ๒ ปลดในปี ๒๕๗๔ โดยไม่มีโรงไฟฟ้าใหม่ทดแทน (สอดคล้องกับสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ) โดยจะมีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมใหม่ขนาด ๗๐๐          เมกะวัตต์ เข้าระบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ          ปี พ.ศ. ๒๕๗๘
	    เห็นสมควรให้ กฟผ. พิจารณาปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมหาแนวทางในการดำเนินการปรับปรุงโรงไฟฟ้าน้ำพองชุดที่ ๑ - ๒ ที่จะปลดการใช้งานในปี พ.ศ. ๒๕๗๔ ให้สามารถใช้งานได้ เพื่อรองรับแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อมที่จะมีการเปิดสัมปทานบนบกครั้งที่ ๒๕ เพื่อให้สามารถขยายระยะเวลาในการผลิตไฟฟ้าออกไปได้ถึงปี พ.ศ. ๒๕๗๘ ที่จะมีไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมใหม่ขนาด ๗๐๐ เมกะวัตต์เข้าระบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	ข้อค้นพบ/ข้อคิดเห็น
	ข้อเสนอแนะต่อผู้ดำเนินโครงการ

	   จากการรับฟังสรุปผลการดำเนินงานและการลงพื้นที่ ค.ต.ป.พน. พบว่า 
    ๑. การศึกษาและพัฒนาความพร้อมในการเป็นต้นแบบด้าน Hydrogen Co-Firing สามารถลดประมาณการใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติได้



   ๒. โรงไฟฟ้าขยะเคลื่อนที่เป็นแนวคิดที่ดีที่จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องการจัดการขยะของชุมชน      ในอนาคตได้เป็นอย่างดี รวมถึงการเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) สนับสนุนนโยบายพลังงานหมุนเวียนของไทยมุ่งสู่การเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050
	    เห็นสมควรให้ กฟผ. พิจารณาหาแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้ 
   ๑. ทำการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม โดยพิจารณาความคุ้มค่าและต้นทุนของเชื้อเพลิงที่นำมาใช้งานในระบบ รวมถึงศึกษาการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์ (Carbon Capture and Utilization: CCU) และศึกษาความเป็นไปได้ของสัดส่วนการผสมไฮโดรเจนที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติในอนาคตต่อไป
   ๒. เห็นสมควรให้ กฟผ. ทำการศึกษาและพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้โรงไฟฟ้าขยะเคลื่อนที่ สามารถนำไปใช้งานได้จริง เนื่องจากยังมีข้อจำกัดหลายประการในการที่จะนำไปใช้งาน   เชิงพื้นที่ เช่น การทดแทนการใช้เชื้อเพลิงขยะ (RDF) ที่เป็นวัตถุดิบตั้งต้นด้วยเชื้อเพลิงชีวมวล อาจมีความไม่คุ้มค่าในระยะยาว เนื่องจากปริมาณวัตถุดิบที่อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการ       ในการใช้งานของระบบ
















/ ๑) เขื่อนอุบลรัตน์....


- ๑๐ -เอกสารแนบ ๕

๑) เขื่อนอุบลรัตน์ ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น                                         
โครงการเขื่อนอุบลรัตน์ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรก    ในภาคอีสาน ผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ พัฒนาการชลประทานครอบคลุมพื้นที่เกษตรกว่า 300,000 ไร่ บรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำพอง-น้ำชี ส่งเสริมการประมงน้ำจืดขนาดใหญ่ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
		ค.ต.ป.พน. ได้มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน โดยการรับฟังสรุปรายงานผล                การดำเนินงานและลงติดตาม ตรวจสอบโครงการเชิงพื้นที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการฯ คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต         แห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยจากการรับฟังสรุปรายงานผลเพื่อติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว ค.ต.ป.พน. จึงมีข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ ดังนี้
	ข้อค้นพบ/ข้อคิดเห็น
	ข้อเสนอแนะต่อผู้ดำเนินโครงการ

	   จากการรับฟังสรุปผลการดำเนินงานและการลงพื้นที่ ค.ต.ป.พน. มีความคิดเห็นเรื่องมวลชนและการบริหารจัดการน้ำ ดังนี้ 
   ๑. บริเวณโดยรอบเขื่อนอุบลรัตน์ มีประชาชนเข้ามาท่องเที่ยวทั้งจากประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่จำนวนมาก ส่งผลให้บริเวณโดยรอบเขื่อน    มีการก่อสร้างรีสอร์ทและตลาดนัด ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการปล่อยน้ำเสียลงสู่อ่างเก็บน้ำภายในเขื่อน
   ๒. กฟผ. จะมีการพร่องปริมาณน้ำภายในเขื่อนในช่วงเดือนกันยายน เพื่อเตรียมการรองรับ          กับปริมาณน้ำฝนที่จะเติมเข้ามาภายในเขื่อนในช่วงฤดูฝนของทุกปี


	


   ๑. ขอให้ กฟผ. พิจารณาหาแนวทางในการเชิญชวนประชาชนรอบเขื่อนเข้ามามีส่วนร่วมกับ กฟผ. ในการร่วมดูแลสภาพแวดล้อมของพื้นที่เพื่อไม่ให้เกิดการบุกรุกหรือปล่อยน้ำเสียลงสู่อ่างเก็บน้ำภายในเขื่อน

   ๒. เห็นสมควรให้ กฟผ. ประสานงานกับกรมชลประทาน   อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินปริมาณน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่อใช้สำหรับการเกษตร เนื่องจากหาก ไม่มีปริมาณน้ำฝนเข้ามาตามที่คำนวณพร่องปริมาณน้ำภายในเขื่อนไว้ จะส่งผลต่อความเพียงพอของปริมาณน้ำเพื่อใช้สำหรับการเกษตร ของประชาชนโดยรอบเขื่อนในช่วงฤดูแล้งได้ 


๒) โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนลำปาว ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนลำปาว เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อผลิตพลังงานสะอาด เพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนในประเทศตามแผน PDP เสริมความมั่นคงทางพลังงานในภูมิภาค และใช้ศักยภาพน้ำจากการชลประทานมาผลิตไฟฟ้าให้คุ้มค่าสูงสุด โดยไม่กระทบสิ่งแวดล้อม
		ค.ต.ป.พน. ได้มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน โดยการรับฟังสรุปรายงานผล  การดำเนินงานและลงติดตาม ตรวจสอบโครงการเชิงพื้นที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการฯ คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยจากการรับฟังสรุปรายงานผลเพื่อติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว ค.ต.ป.พน.                จึงมีข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ ดังนี้/ ๔) ระบบกักเก็บพลังงาน.....

	ข้อค้นพบ/ข้อคิดเห็น
	ข้อเสนอแนะต่อผู้ดำเนินโครงการ

	   จากการรับฟังสรุปผลการดำเนินงาน ค.ต.ป.พน. พบว่า โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนลำปาว ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขนาดกำลังผลิต ๒.๕ เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง    คาดว่าโรงไฟฟ้าจะสามารถ COD ได้ช่วงเดือน พ.ย. ๒๕๖๙
	- ขอให้ กฟผ. เร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไป    ตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งหากโครงการดำเนินการ        แล้วเสร็จ จะสามารถสนองนโยบายภาครัฐในการเพิ่มสัดส่วนกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนภายในประเทศ     ตามแผน PDP 2018 Rev.1 เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในจังหวัดและในภูมิภาค ลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงนำเข้าจากต่างประเทศ รวมทั้งนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ได้เป็นอย่างดี


- ๑๑ -
๓) ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System: BESS) ของสถานีไฟฟ้าแรงสูงชัยบาดาล ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี                                        
ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ฯ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริมความมั่นคง       ในระบบไฟฟ้า ลดความผันผวนจากการผลิตไฟฟ้าของพลังงานหมุนเวียน (VRE) ในพื้นที่ และช่วยจัดการ         ค่าพลังงานไฟฟ้าให้มีความเสถียร ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
		ค.ต.ป.พน. ได้มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน โดยการรับฟังสรุปรายงานผล  การดำเนินงานและลงติดตาม ตรวจสอบโครงการเชิงพื้นที่ของ ณ สถานีไฟฟ้าแรงสูงชัยบาดาล ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยจากการรับฟังสรุปรายงานผลเพื่อติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว ค.ต.ป.พน.                จึงมีข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ ดังนี้
	ข้อค้นพบ/ข้อคิดเห็น
	ข้อเสนอแนะต่อผู้ดำเนินโครงการ

	   จากการรับฟังสรุปผลการดำเนินงานและจากการลงพื้นที่ ค.ต.ป.พน. พบว่า โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ของ กฟผ. เป็นโครงการนำร่องขนาด 21  เมกะวัตต์ เพื่อเสริมความมั่นคง    ในระบบไฟฟ้าลดความผันผวนจากการผลิตไฟฟ้าของพลังงานหมุนเวียน (VRE) ในพื้นที่และช่วยจัดการค่าพลังงานไฟฟ้าให้มีความเสถียร      การประยุกต์ใช้ BESS ในระบบไฟฟ้าจะช่วยให้สามารถนำไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเป็นการเสริมศักยภาพโครงข่ายระบบไฟฟ้าให้สามารถรองรับการเพิ่มขึ้นของพลังงานหมุนเวียน       ได้อย่างมั่นคงและได้ถูกบรรจุลงในร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2567 - 2580 (PDP 2024)
	   - เห็นสมควรให้ กฟผ. วางแผนในการขยายผลระบบ   กักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System: BESS) จากโครงการนำร่อง โดยพิจารณาให้ครอบคลุมพื้นที่ที่มีศักยภาพและเหมาะสม เนื่องจากโครงการนี้สามารถส่งเสริมไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มีการผลิตในพื้นที่ต่าง ๆ และส่งเข้ามาในระบบโครงข่ายไฟฟ้า ซึ่งจะส่งผลให้ระบบไฟฟ้ามีความเสถียร และสามารถนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย
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