รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ชื่อเรื่อง กระบวนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการกิจการไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกล บ้านเกาะบูโหลนดอน

ม.3 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน						กรกฎาคม 256๕

คำนำ

โลกในยุคปัจจุบันมีความซับซ้อน เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา และประเทศไทยก็ได้รับ อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น ทั้งเศรษฐกิจ สังคม  และการใช้พลังงานในระดับชุมชน ที่เปลี่ยนผ่านสู่การเป็นประเทศไทย 4.0  (Thailand 4.0) ด้วย และความเจริญที่มาอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิด การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่ปัญหาการจัดการพลังงานชุมชนที่มีความซับซ้อน หรือปริมาณมากขึ้นตามไปด้วย  ซึ่งภาครัฐจำเป็นต้องปรับตัวและเตรียมการรองรับให้ทันต่อสถานการณ์ ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกมิติ เพื่อการบริการสาธารณะด้านพลังงานชุมชนที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพให้กับประชาชน และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยเน้นการปรับเปลี่ยนแปลงการทำงาน ไปสู่ “พลังงานชุมชนที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยใช้พลัง “ประชารัฐ” ซึ่งมีทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมประกอบด้วย ภาคเอกชน ภาคการเงิน การธนาคาร มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยต่างๆ โดยเน้นตามความถนัด และจุดเด่นของแต่ละองค์กร รวมทั้งความร่วมมือจากภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคม ซึ่งภาครัฐเป็นผู้สนับสนุน ให้การขับเคลื่อนเกิดผลที่เป็นรูปธรรม  ด้วยหลัก “ประชาธิปไตยประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy)” ที่ให้ความสำคัญกับประชาชนในการเข้ามี ส่วนร่วมโดยตรงทั้งทางการเมืองและการบริหารราชการ ดังปรากฎอย่างชัดเจนในเนื้อหาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และต่อเนื่องในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่ให้สิทธิเสรีภาพประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการมากขึ้น  เช่น โครงการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรระดับตำบล ชุมชน วิสาหกิจลดใช้พลังงาน การเชื่อมร้อยเครือข่ายอาสาสมัครพลังงานชุมชน การจัดการพลังงานชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การจัดทำ

จากความสำคัญดังกล่าวสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กระทรวงพลังงาน จึงได้จัดทำคู่มือกระบวนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเนื้อหาของคู่มือนำเสนอการนำขั้นตอนการมีส่วนระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation Spectrum) โดยเงื่อนไขของระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในที่นี้จะใช้ตัวแบบ ของสมาคมการมีส่วนร่วมสากล (International Association for Public Participation - IAP2) ที่เรียกว่า Public Participation Spectrum ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ระดับ คือ ระดับการให้ข้อมูลข่าวสาร (To Inform)  ระดับการปรึกษาหารือ  (To Consult)  ระดับการเข้ามาเกี่ยวข้อง (To Involve) ระดับความร่วมมือ (To Collaborate) และระดับเสริมอำนาจประชาชน (Empower) ซึ่งเป็นระดับที่บทบาทของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมอยู่ในระดับสูงสุดเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการพลังงานชุมชน

รายงานประกอบด้วยเนื้อหาการนำขั้นตอนการมีส่วนร่วมไปประยุกต์ใช้ โดยความสำเร็จของการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมจะก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม/ภาคประชาชน ด้วยการสร้างพลังความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานชุมชนไปสู่เป้าหมาย คือ โครงการพลังงานชุมชนสามารถเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน เกิดจิตสำนึกการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการ ของประชาชนได้อย่างแท้จริง รวมทั้ง ผลของการพัฒนาที่เกิดประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

หน้า

วัตถุประสงค์                                                                                                                    ๕

ขอบเขต	๕

คำจำกัดความ	๕

หน้าที่ความรับผิดชอบ	๕

Workflow	๗

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	๘

ระบบติดตามประเมินผล	8

เอกสารอ้างอิง	9

แบบฟอร์มที่ใช้	9

ภาคผนวก	๑๐

๑) ตัวอย่างการประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการไฟฟ้าพลังงานทดแทนแบบผสมผสานบนเกาะ 	๒๑

๒)	การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมกับโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์                          	๒๔

บนเกาะบุโหลนดอน ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

- วัตถุประสงค์

เพื่อนำเสนอกระบวนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาโครงการพลังงานชุมชน ที่ตอบสนองความต้องการ ของประชาชนได้อย่างแท้จริง รวมทั้ง ผลของการพัฒนาที่เกิดประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน

- ขอบเขต

  - การให้ข้อมูลข่าวสาร (To Inform)

  - การปรึกษาหารือ  (To Consult)

  - การเข้ามาเกี่ยวข้อง (To Involve)

  - ความร่วมมือ (To Collaborate)

  - การเสริมอำนาจประชาชน (Empower)การออกแบบเนื้อหาการสื่อสาร

  - กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม/ภาคประชาชน

- คำจำกัดความ

กระบวนงานของจัดทำแนวทางและพัฒนาช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทุกระดับ โดยนำเสนอการนำขั้นตอนการมีส่วนระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation Spectrum) โดยเงื่อนไขระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในที่นี้ใช้ตัวแบบ ของสมาคมการมีส่วนร่วมสากล (International Association for Public Participation - IAP2) ที่เรียกว่า Public Participation Spectrum ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ระดับ

ภาพประกอบจาก : https://www.opdc.go.th/content/Mjc4Nw

4.	หน้าที่ความรับผิดชอบ

4.1 สนับสนุนการพัฒนาช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทุกระดับ โดยนำเสนอการนำขั้นตอนการมีส่วนระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation Spectrum)

๔.๒ พัฒนาโครงการพัฒนาด้านพลังงานร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม/ภาคประชาชน แบ่งเป็นกิจกรรมย่อย เช่น

- การประชุมพัฒนาโครงการร่วม

- การจัดเวทีประชุมชี้แจงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่

- การเก็บข้อมูล

- การสะท้อนข้อมูล

- การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

- การปฏิบัติการจริงในพื้นที่

๔.๓ การนำกระบวนการมีส่วนร่วมไปปฏิบัติจริงในพื้นที่ต้นแบบ

๔.๔ การติดตามประเมินผล

๔.๕ การสรุปบทเรียน

สรุปกระบวนงานพัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลพลังงานของประชาชน

กระบวนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาโครงการพลังงานชุมชนโดยนำขั้นตอนการมีส่วนระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation Spectum) ซึ่งใช้ตัวแบบของสมาคมการมีส่วนร่วมสากล (International Association for Public Participation - IAP2) ที่เรียกว่า Public Participation Spectrum ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ระดับดังนี้

  - ระดับการให้ข้อมูลข่าวสาร (To Inform)

  - ระดับการปรึกษาหารือ  (To Consult)

  - ระดับการเข้ามาเกี่ยวข้อง (To Involve)

  - ระดับความร่วมมือ (To Collaborate)

  - ระดับเสริมอำนาจประชาชน (Empower) ซึ่งเป็นระดับที่บทบาทของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมอยู่ในระดับสูงสุดเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการพลังงานชุมชน

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการบริหารกิจการไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกล

5.	Workflow ชื่อกระบวนการ: กระบวนงานพัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลพลังงานของประชาชน

| ลำดับ | ผังกระบวนการ | ระยะเวลา (วันทำการ) | รายละเอียดงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เริ่มต้น กำหนดเป้าหมายพื้นที่ทำงานโครงการ จัดทำแผนการลงพื้นที่สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม | 3 วัน | ประชุมพัฒนาโครงการพลังงานชุมชนกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับหน่วยงานพัฒนาภาครัฐและเอกชน - ระดับการให้ข้อมูลข่าวสาร (To Inform) - ระดับการปรึกษาหารือ (To Consult) | นายพิรัฐ อินพานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ปฏิบัติงาน น.ส.นพมาศ บัววิชัยศิลป์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ผู้ปฏิบัติงานและควบคุมงานชั้นต้น นายกณพงศ์ เทพากรณ์ ผอ.สสช. ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน |
| 2 |  | 3 วัน | จัดทำแผนการลงพื้นที่ Concept การทำงานแต่ละปี เช่น ปี 2560 แนวคิด 10ปีพลังงานชุมชน, ปี 2561 แนวคิดพลังงานชุมชนกับ SDG, ปี 2562 แนวคิดความร่วมมือประชารัฐกับการพัฒนาพลังงานชุมชน, ปี 2563 แนวคิด พลังงานชุมชนกับ นโยบายEnergy For All มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับหน่วยงานพัฒนาภาครัฐและเอกชน - ระดับการให้ข้อมูลข่าวสาร (To Inform) - ระดับการปรึกษาหารือ (To Consult) |  |
| 3 |  | 3 วัน | กำหนดเป้าหมายการพัฒนาโครงการให้เหมาะสมกับ กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเหมาะสมกับเทคโนโลยีที่ใช้ และการบริการจัดการชุมชน เกี่ยวข้องในระดับหน่วยงานพัฒนาภาครัฐและเอกชน - ระดับการให้ข้อมูลข่าวสาร (To Inform) - ระดับการปรึกษาหารือ (To Consult) |  |

| แก้ไข ลำดับ | ผังกระบวนการ | ระยะเวลา (วันทำการ) | รายละเอียดงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | รวบรวมข้อมูล จัดทำฐานข้อมูล รวบรวมข้อมูลประเด็นสื่อสาร ลงพื้นที่ สัมภาษณ์ บันทึก เก็บข้อมูลตามแผนพัฒนาโครงการพลังงานชุมชน เก็บข้อมูลตามแผนพัฒนาโครงการพลังงานชุมชน นำข้อมูลมาเรียบเรียง เป็นเนื้อหา แก้ไข สะท้อนข้อมูลกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ชุมชนตัดสินใจ | แล้วแต่กรณี 3-10วัน | ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแผนพัฒนาโครงการด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ลงพื้นที่ สัมภาษณ์ บันทึก ประสานผ่านอุปกรณ์สื่อสารกับผู้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น เครือข่ายอาสาสมัครพลังงานชุมชน วิสาหกิจชุมชนลดใช้พลังงาน ข้าราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน สำนักงานพลังงานจังหวัด ๗๖ จังหวัด มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับหน่วยงานพัฒนาภาครัฐเอกชน และประชาชนผู้รับบริการ |  |
| 5 | เก็บข้อมูลตามแผนการประชาสัมพันธ์ กำหนดเป้าหมายการประชาสัมพันธ์ | แก้ไข 3 วัน | รวบรวมข้อมูล จัดทำเป็นฐานข้อมูล ตามหมวดหมู่ข้อมูล ประเด็นการสื่อสาร แยกประเภทข้อมูล (.doc .pdf .xls .jpg) |  |
| 6 |  | 3 วัน | นำข้อมูลมาเรียบเรียงเป็นเนื้อหา (Content) เพื่อเตรียมสะท้อนข้อมูล - ระดับการให้ข้อมูลข่าวสาร (To Inform) - ระดับการปรึกษาหารือ (To Consult) |  |
| 7 | เสนอ ผู้บริหารให้ข้อเสนอแนะ ผู้บริหารให้ข้อเสนอแนะ | 2 วัน | นำข้อมูลไปสะท้อนกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อรับฟังความคิดเห็น และชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาด้วยตนเอง - ระดับการให้ข้อมูลข่าวสาร (To Inform) - ระดับการปรึกษาหารือ (To Consult) - ระดับการเข้ามาเกี่ยวข้อง (To Involve) |  |

| ลำดับ | ผังกระบวนการ | ระยะเวลา (วันทำการ) | รายละเอียดงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  | 3 วัน | เปิดพื้นที่ให้ชุมชน ซักถาม ตรวจสอบข้อมูลเพื่อความถูกต้องโปร่งใส และร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการติดตั้ง ใช้งานเทคโนโลยี และการบริหารจัดการความยั่งยืนโดยชุมชน - ระดับการเข้ามาเกี่ยวข้อง (To Involve) - ระดับความร่วมมือ (To Collaborate) |  |
| 9 | ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าประชุมจัดตั้งกลุ่มบริหารจัดการ ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงและอบรมเชิงปฏิบัติการ | 3 วัน | ประชุมชี้แจง อบรมการจัดตั้งกลุ่มบริหารจัดการโครงการในรูปของคณะทำงานตามบริบทชุมชน เช่น กลุ่ม วิสาหกิจ สหกรณ์ และเริ่มให้ชุมชนทดลองดำเนินการ โดยชุมชนเป็นเจ้าของดูแลเองทั้งหมด - ระดับการให้ข้อมูลข่าวสาร (To Inform) - ระดับการปรึกษาหารือ (To Consult) - ระดับการเข้ามาเกี่ยวข้อง (To Involve) - ระดับความร่วมมือ (To Collaborate) - ระดับเสริมอำนาจประชาชน (Empower) ซึ่งเป็นระดับที่บทบาทของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมอยู่ในระดับสูงสุดเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการพลังงานชุมชน |  |
| 10 | เสร็จสิ้น ติดตามผลการดำเนินงานร่วมกับชุมชน | 30วัน | ติดตามประเมินผล โดยใช้ระบบออนไลน์ติดตามงาน และลงพื้นที่จริง เพื่อรับฟังข้อมูลของผู้ใช้บริการ และมอบอำนาจการบริหารจัดการ การตัดสินใจการกำหนดทิศทางการบริหารงานทั้งหมดให้ชุมชนเป็นเจ้าของ - ระดับการให้ข้อมูลข่าวสาร (To Inform) - ระดับการปรึกษาหารือ (To Consult) - ระดับการเข้ามาเกี่ยวข้อง (To Involve) - ระดับความร่วมมือ (To Collaborate) - ระดับเสริมอำนาจประชาชน (Empower) ซึ่งเป็นระดับที่บทบาทของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมอยู่ในระดับสูงสุดเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการพลังงานชุมชน |  |

| 6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ระเบียบ เอกสาร บันทึก แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้ | มาตรฐาน/คุณภาพงาน | วิธีติดตาม/ประเมินผล | เงื่อนไขการปฏิบัติงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - ทบทวนข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน นโยบายพลังงานและนโยบายที่เกี่ยวข้อง | เอกสารการจัดประชุมชี้แจงโครงการ เอกสารอนุมัติเดินทางลงพื้นที่ทำงาน | อ้างอิงจากเวปไซต์สำนัก กรณีบทความจะระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อของผู้ให้ข้อมูลสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้ รวมทั้งการอ้างอิงเชิงอรรถแหล่งที่มาข้อมูลหากเป็นบทความเชิงวิชาการ | สามารถติดตามได้ที่เวปไซต์http://ppp.energy.go.th/ และประเมินผลจากระบบการเก็บสถิติการเข้าชม กระดานถาม-ตอบ แบบสอบถาม การสังเกต สัมภาษณ์ | ๑. มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูล โดยพิจารณาเป็นกรณีไป ๒.ต้องได้รับความร่วมมือในการส่งข้อมูล ข่าวสาร จากเครือข่าย อาสาสมัครพลังงานชุมชน และสำนักงานพลังงานจังหวัด ๗๖ จังหวัด ๓. ประสานงานร่วมกับหน่วยงานสื่อสารที่เกี่ยวข้อง เช่น GIZ สพจ. กรมอุทยาน |
| - จัดทำแผนการทำงาน หรือ Concept การทำงาน เช่น ปี 2560 แนวคิด 10ปีพลังงานชุมชน, ปี 2561 แนวคิดพลังงานชุมชนกับ SDG, ปี 2562 แนวคิดความร่วมมือประชารัฐกับการพัฒนาพลังงานชุมชน, ปี 2563 แนวคิด พลังงานชุมชนกับ นโยบายEnergy For All | แบบฟอร์มเอกสาร Microsoft Word (.doc .pdf .xls .jpg.ppt) ไฟล์บันทึกเสียงสัมภาษณ์ คลิป (.MP4) | ต้องมีการปฏิบัติจริงตามแผนงาน และเก็บหลักฐานการปฏิบัติตามแผน ในรูปแบบ รายงานสรุป ภาพประกอบ คลิปภาพและเสียง | สามารถติดตามได้ที่เวปไซต์http://ppp.energy.go.th/ และประเมินผลจากระบบการเก็บสถิติการเข้าชม กระดานถาม-ตอบ แบบสอบถาม การสังเกต สัมภาษณ์ | ระบุแผนพัฒนาโครงการในกระบวนการทำงานของทุกโครงการของหน่วยเพื่อบูรณาการงานพร้อมกัน |
| - กำหนดเป้าหมายการพัฒนาโครงการนำร่องให้สอดคล้องกับ กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ | แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ บันทึกภาพถ่าย การดำเนินโครงการสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการในพื้นที่โครงการ | การจัดเวทีสรุปนำความเห็นมาประชุมปรับแผนงาน พัฒนาให้ดีขึ้น | สามารถติดตามได้ที่เวปไซต์http://ppp.energy.go.th/ และประเมินผลจากระบบการเก็บสถิติการเข้าชม กระดานถาม-ตอบ แบบสอบถาม การสังเกต สัมภาษณ์ ภาพถ่าย | ระบุแผนประชาสัมพันธ์ในกระบวนการทำงานของทุกโครงการของหน่วยเพื่อบูรณาการงานพร้อมกัน |
| - เก็บข้อมูลพื้นที่โครงการนำร่องตามด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ลงพื้นที่ สัมภาษณ์ บันทึก ประสานผ่านอุปกรณ์สื่อสารกับผู้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้าราชการ สำนักงานพลังงานจังหวัด | แบบฟอร์มเอกสาร Microsoft Word (.doc .pdf .xls .jpg .ppt) ไฟล์บันทึกเสียงสัมภาษณ์ คลิป (.MP4) | ข้อมูลเผยแพร่ที่มาจากการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และหน่วยงานส่วนภูมิภาค ในสัดส่วนที่สมดุลกับข้อมูลจากรัฐส่วนกลาง | สามารถติดตามได้ที่เวปไซต์http://ppp.energy.go.th/ และประเมินผลจากระบบการเก็บสถิติการเข้าชม กระดานถาม-ตอบ แบบสอบถาม การสังเกต สัมภาษณ์ | ระบุแผนประชาสัมพันธ์ในกระบวนการทำงานของทุกโครงการของหน่วยเพื่อบูรณาการงานพร้อมกัน |
| - จัดเวทีสะท้อนข้อมูลผู้รับบริการ ที่ได้จากการ รวบรวมข้อมูล จัดทำเป็นฐานข้อมูล ตามหมวดหมู่ข้อมูล ประเด็นการสื่อสาร แยกประเภทข้อมูล (.doc .pdf .xls .jpg) | แบบฟอร์มเอกสาร การใช้กระดาน การเขียน วาดภาพ ในการสื่อสารในเวทีประชุม | มีระบบเก็บฐานข้อมูลแยกประเภท หมวดหมู่ ตามนามสกุลไฟล์ (.doc .pdf .xls .jpg .ppt) ในโครงสร้างเวปไซต์ | สามารถติดตามได้ที่เวปไซต์http://ppp.energy.go.th/ | ๑.ต้องได้รับความร่วมมือในการส่งข้อมูล จากชุมชนเป้าหมาย และสำนักงานพลังงานจังหวัด หรือผู้รับผิดชอบโครงการที่เกี่ยวข้อง ๒. ประสานงานร่วมกับหน่วยงานสื่อสารที่เกี่ยวข้อง เช่น สพจ. ราชการในพื้นที่ |

| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ระเบียบ เอกสาร บันทึก แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้ | มาตรฐาน/คุณภาพงาน | วิธีติดตาม/ประเมินผล | เงื่อนไขการปฏิบัติงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - ปฏิบัติการเชิงพื้นที่ ประชุมชี้แจงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง | รูปแบบเทคโนโลยีที่ใช้ เอกสาร ป้าย ความรู้ | เอกการบันทึกรายงานการประชุมของชุมชน | สามารถติดตามได้ที่เวปไซต์http://ppp.energy.go.th/ และประเมินผลจากระบบการเก็บสถิติการเข้าชม กระดานถาม-ตอบ แบบสอบถาม การสังเกต สัมภาษณ์ | ๑.ต้องได้รับความร่วมมือในการส่งข้อมูล จากชุมชนเป้าหมาย และสำนักงานพลังงานจังหวัด หรือผู้รับผิดชอบโครงการที่เกี่ยวข้อง ๒. ประสานงานร่วมกับหน่วยงานสื่อสารที่เกี่ยวข้อง เช่น สพจ. ราชการในพื้นที่ |
| - ปฏิบัติการเชิงพื้นที่ อบรมการใช้เทคโนโลยี การติดตั้งชุดสาธิต ทดสอบการใช้งาน | รูปแบบเทคโนโลยีที่ใช้ ภาพกิจกรรมการอบรมติดตั้งเทคโนโลยี การใช้งาน รายงานการประชุมการจัดตั้งองค์กรชุมชน | เอกการบันทึกรายงานการประชุมของชุมชน | สามารถติดตามได้ที่เวปไซต์http://ppp.energy.go.th/ และประเมินผลจากระบบการเก็บสถิติการเข้าชม กระดานถาม-ตอบ แบบสอบถาม การสังเกต สัมภาษณ์ | ๑.ต้องได้รับความร่วมมือในการส่งข้อมูล จากชุมชนเป้าหมาย และสำนักงานพลังงานจังหวัด หรือผู้รับผิดชอบโครงการที่เกี่ยวข้อง ๒. ประสานงานร่วมกับหน่วยงานสื่อสารที่เกี่ยวข้อง เช่น สพจ. ราชการในพื้นที่ |
| - ปฏิบัติการเชิงพื้นที่ อบรมการใช้เทคโนโลยี การติดตั้ง ทดสอบการใช้งาน การจัดตั้งองค์กรชุมชนเพื่อบริหารจัดการ | รูปแบบเทคโนโลยีที่ใช้ ภาพกิจกรรมการอบรมติดตั้งเทคโนโลยี การใช้งาน รายงานการประชุมการจัดตั้งองค์กรชุมชน | เอกการบันทึกรายงานการประชุมของชุมชน | สามารถติดตามได้ที่เวปไซต์http://ppp.energy.go.th/ และประเมินผลจากระบบการเก็บสถิติการเข้าชม กระดานถาม-ตอบ แบบสอบถาม การสังเกต สัมภาษณ์ | ๑.ต้องได้รับความร่วมมือในการส่งข้อมูล จากชุมชนเป้าหมาย และสำนักงานพลังงานจังหวัด หรือผู้รับผิดชอบโครงการที่เกี่ยวข้อง ๒. ประสานงานร่วมกับหน่วยงานสื่อสารที่เกี่ยวข้อง เช่น สพจ. ราชการในพื้นที่ |
| - ปฏิบัติการเชิงพื้นที่ อบรมการใช้เทคโนโลยี การซ่อมบำรุง การติดตั้งเพิ่มเติม ติดตามการใช้งานที่ผ่านมา ติดตามผลการดำเนินงานองค์กรชุมชนในบริหารจัดการด้วยตนเอง | รูปแบบเทคโนโลยีที่ใช้ ภาพกิจกรรมการอบรมติดตั้งเทคโนโลยี การใช้งาน รายงานการประชุมการจัดตั้งองค์กรชุมชน | เอกการบันทึกรายงานการประชุมของชุมชน | สามารถติดตามได้ที่เวปไซต์http://ppp.energy.go.th/ และประเมินผลจากระบบการเก็บสถิติการเข้าชม กระดานถาม-ตอบ แบบสอบถาม การสังเกต สัมภาษณ์ | ๑.ต้องได้รับความร่วมมือในการส่งข้อมูล จากชุมชนเป้าหมาย และสำนักงานพลังงานจังหวัด หรือผู้รับผิดชอบโครงการที่เกี่ยวข้อง ๒. ประสานงานร่วมกับหน่วยงานสื่อสารที่เกี่ยวข้อง เช่น สพจ. ราชการในพื้นที่ |
| - ติดตามประเมินผล โครงการสามารถบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ชุมชนเป็นเจ้าของโครงการโดยสมบูรณ์ | การจัดเวทีการติดตามประเมินผล การสรุปบทเรียน แบบฟอร์มเอกสาร บันทึก ภาพถ่าย คลิปวีดีโอ บันทึกกาเผยแพร่ ทางอุปกรณ์สื่อสารที่เก็บหลักฐานได้ เช่น ตอบทาง Line | หากเป็นข้อมูลชี้แจงนโยบายของผู้บริหารระดับสูงจะอ้างอิงจากเวปไซต์กระทรวงพลังงาน กรณีบทความจะระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อของผู้ให้ข้อมูลสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้ รวมทั้งการอ้างอิงเชิงอรรถแหล่งที่มาข้อมูลหากเป็นบทความเชิงวิชาการ | สามารถติดตามได้ที่เวปไซต์http://ppp.energy.go.th/ และประเมินผลจากระบบการเก็บสถิติการเข้าชม กระดานถาม-ตอบ แบบสอบถาม การสังเกต สัมภาษณ์ | ชุมชนสามารถบริหารจัดการและเป็นเจ้าของโครงการโดยสมบูรณ์ |

# 8.	เอกสารอ้างอิง

8.1 เวปไซต์สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	http://ppp.energy.go.th/

สรุปข้อมูลการลงพื้นที่พัฒนาระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนเกาะบุโหลนดอน ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล ภายใต้ชื่อโครงการ ReCharge (สสช.+ReCharge+GIZ+AusAid)

ลงพื้นที่ครั้งที่ 1/2563http://ppp.energy.go.th/สสช-_เกาะบุโหลน/

ลงพื้นที่ครั้งที่ 2/2563 http://ppp.energy.go.th/โซล่าโฮมเกาะบุโหลนดอน-จ/

ลงพื้นที่ครั้งที่ 3/2563 http://ppp.energy.go.th/การสร้างความยังยืนเกาะ-s/

ภาคผนวก

ตัวอย่างการประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการไฟฟ้าพลังงานทดแทนแบบผสมผสานบนเกาะ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ppp.energy.go.th/นำเสนอการประชุมติดตามค/

กรณีศึกษาการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมกับโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

บนเกาะบุโหลนดอน ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กระทรวงพลังงาน ร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนาพลังงานทดแทนในพื้นที่ห่างไกล ลงสำรวจพื้นที่และสถานการณ์พลังงานบนเกาะบุโหลนดอน ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล และหารือร่วมกับประชาชนในพื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดค่าใช้จ่ายน้ำมันจากเครื่องยนต์ปั่นไฟซึ่งก่อมลภาวะทางอากาศและเสียง สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย และร่วมสร้างระบบการบริหารจัดการโครงการผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

การพัฒนาไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน ชุมชนเกาะบุโหลนดอน_ความสำคัญของปัญหาปัจจุบันยามค่ำคืน ชุมชนใช้ไฟฟ้าจากเครื่องปั่นไฟขนาด 50 kW. จ่ายไฟฟ้าให้กับครัวเรือนประมาณ 80 ครัวเรือน ระหว่างช่วงเวลา 18.00 น. ถึง  23.00 น. เป็นช่วงเวลา 5 ชั่วโมงแห่งความสุขของชาวบ้าน มีแสงสว่าง ได้ดูทีวี ใช้พัดลมคลายร้อน บางบ้านได้ใช้เครื่องซักผ้า โดยชุมชนเหมาจ่ายค่าไฟเฉลี่ยประมาณ 450-700 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน รวมทั้งค่าน้ำแข็งเฉลี่ย เดือนละ 800-1,000 บาท แม้แรงดันไฟฟ้าจะต่ำเพียง 110 โวลต์ เนื่องจากสภาพเครื่องยนต์ที่ทรุดโทรมจากการใช้งานมานาน ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าบางตัวที่ต้องการแรงดันกระแสสลับมาตรฐานเกิดการชำรุดเสียหาย

โมเดลการพัฒนากองทุนหมุนเวียน Solar Home System. เกาะบุโหลนดอน จ.สตูล เป็นอีกแนวทางในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูง (LiFePo4) เพื่อนำมาใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง DC 12 V ที่ประหยัดพลังงาน ปลอดภัย บำรุงรักษาง่าย ใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ชุมชนสามารถเลือกขนาดของระบบได้ตามความต้องการและความสามารถในการจ่ายเงิน โดยสนับสนุนให้ชุมชนรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม มีการเก็บเงินค่าบำรุงระบบรายเดือน

เพื่อให้มีรายได้สำหรับการซ่อมบำรุง เปลี่ยนอุปกรณ์ให้สมาชิกตามรอบอายุการใช้งาน เกิดกองทุนหมุนเวียนพลังงานชุมชนยั่งยืน สามารถพึ่งตนเองได้ในที่สุด สนับสนุนงบประมาณโดย สถานทูตออสเตรเลีย Australian Agency for International Development (AusAID) และ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไทย – เยอรมัน (Thai-German Climate Change Policy Programme: TGCP – Energy) ดำเนินงานโดย ReCharge SE + สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (สสช.) ก.พลังงาน +สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล+ประชาชนชาวเกาะบุโหลนดอน

องค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคมคุณณรงค์ชัย เหมสุวรรณ ผญ.บ้านเกาะจิก จ.จันทบุรี นำคณะกรรมการ ประธาน รองประธาน เหรัญญิก เปิดบัญชีกลุ่มพลังงานทดแทนและการออมเพื่อความยั่งยืนบ้านเกาะบุโหลนดอน (ค่าบริการไฟฟ้าชุมชน) บช.1 และ (ออมทรัพย์สัจจะ) บช.2 พร้อมขับเคลื่อนโครงการไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่จัดการโดยชุมชน กำหนดทิศทางโดยชุมชน เพื่อชุมชน อย่างแท้จริงอ่านความเป็นมาโครงการเพิ่มเติม : http://ppp.energy.go.th/สสช-_เกาะบุโหลน/

รูปแบบการบริหารจัดการเก็บเงินค่าบำรุงระบบโซล่าโฮมเข้ากองทุนหมุนเวียนพลังงานชุมชน

ระดับ 5 การเสริมอำนาจประชาชน (Empower) ซึ่งเป็นระดับที่บทบาทของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมอยู่ในระดับสูงสุดเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการพลังงานชุมชน

โดยชุมชน เพื่อชุมชน

ประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ระดับการให้ข้อมูลข่าวสาร (To Inform)

- ระดับการปรึกษาหารือ  (To Consult)

ผู้นำท้องถิ่น

ครู

หัวหน้าอุทยาน

GIZ

พลังงานจังหวัด/สสช. สป.พน.

อบต.

เอกชน

ประชุมชี้แจงชุมชนเป้าหมายการพัฒนา

- ระดับการให้ข้อมูลข่าวสาร (To Inform)

- ระดับการปรึกษาหารือ  (To Consult)

เก็บข้อมูล รับฟังความคิดเห็น สัมภาษณ์ สอบถาม

- ระดับการให้ข้อมูลข่าวสาร (To Inform)

- ระดับการปรึกษาหารือ  (To Consult)

ประชุมชี้แจง

ประชุมจัดตั้งกลุ่ม/ตั้งคณะทำงานกลุ่มพลังงานทดแทนและการออมเพื่อความยั่งยืนบ้านเกาะบุโหลนดอน

- ระดับการเข้ามาเกี่ยวข้อง (To Involve)

- ระดับความร่วมมือ (To Collaborate)

วันที่ 2๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

ประชุมกลุ่มพลังงานทดแทนบ้านเกาะบุโหลนดอนและการออมเพื่อความยั่งยืน ประเด็นประชุมคืนนี้

1. ทบทวนการประชุมบ่ายที่ผ่านมา

2. นำเสนอรายชื่อโครงสร้างคณะทำงาน กรรมการ final เปิดตัวคนเก็บเงิน และตัวแทน 3 คนเปิดบัญชีกองทุนพลังงานทดแทนบ้านเกาะจิก

3. สรุปผลประกอบการสถานีชาร์จแบตเตอรี่ พร้อมมอบเงินรายได้เข้ากลุ่ม

4. เก็บเงินมัดจำผู้ใช้ระบบ

5. แนวทางการต่อยอดกองทุนพลังงานทดแทนกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตครบวงจร

วันนี้สามารถจัดตั้งกลุ่มสำเร็จเรียบร้อย ครบองค์ประกอบครับ

มีสมาชิกกลุ่มตั้งต้น 11 คน

มีชื่อกลุ่ม "พลังงานทดแทนบ้านเกาะบุโหลนดอนและการออมเพื่อความยั่งยืน"

มีคณะทำงานประกอบด้วย

1.ประธานกลุ่ม

2.รองประธานกลุ่ม

3.เหรัญญิก

4.เลขานุการ

5.หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ

6.รองหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ

มีกฎระเบียบ​และกิจกรรมคือ

1. เก็บเงินค่าบริการทุกๆ 30 วัน

2. เก็บเงินรวมกันที่เหรัญญิกกลุ่ม เพื่อออกรหัสเติมเงินและทำบัญชีกลุ่มที่สามารถตรวจสอบได้

3. ตั้งค่าใช้จ่ายให้เหรัญญิก​ 10 บาทต่อระบบ

4. ต้องมัดจำ 3 เดือนก่อนติดตั้ง

5. หากผิดชำระ 3 เดือน สมาชิกต้องคืนระบบให้กับกลุ่ม

6. คณะทำงาน มีวาระ 2 ปีต้องเลือกตั้งใหม่

7. เปิดบัญชี​กลุ่มแบบมีอำนาจลงนาม 2 ใน 3 คือมีประธาน รองประธาน และ เหรัญญิก

8. มีการจัดประชุมทุกๆ เดือน โดยมีวัตถุประสงค์​คือ รายงานผลประกอบการ​ และให้ฝ่ายตรวจสอบนำการตรวจสอบ

ถือได้ว่าโครงการนี้ทำครบกระบวนการมีส่วนร่วมมทั้ง ๕ ระดับ ตอบสนองความต้องการ ของประชาชนได้อย่างแท้จริง รวมทั้ง ผลของการพัฒนาที่เกิดประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน

- ระดับการให้ข้อมูลข่าวสาร (To Inform)

- ระดับการปรึกษาหารือ  (To Consult)

- ระดับการเข้ามาเกี่ยวข้อง (To Involve)

- ระดับความร่วมมือ (To Collaborate)

- ระดับเสริมอำนาจประชาชน (Empower)  ซึ่งเป็นระดับที่บทบาทของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมอยู่ในระดับสูงสุดเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการพลังงานชุมชน