เอกสารแนบ

ข้อเสนอโครงการ

- โครงการขยายผลการเข้าถึงไฟฟ้าบนเกาะด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ณ บ้านเกาะบูโหลนเล จ.สตูล

- ผู้รับผิดชอบโครงการ

ฝ่ายปฏิบัติการและพัฒนานวัตกรรม กลุ่มเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วม

กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน (กศร.)

- หลักการและเหตุผล

ฝ่ายปฏิบัติการและพัฒนานวัตกรรม ได้ดำเนินการตามภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานในการส่งเสริมความรู้และความเข้าใจ ตลอดจนประสานการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยดำเนินการในลักษณะ Sandbox ในการปฏิบัติงานเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพลังงานในระดับพื้นที่ ทั้งพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าบนเกาะ และพื้นที่ห่างไกลที่ยั่งยืน ร่วมกับภาคีการพัฒนา เช่น ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน ผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ จนเกิดเป็นพื้นที่ต้นแบบอย่างเป็นรูปธรรมคือ ชุมชนบ้านเกาะบุโหลนดอน ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล ที่สามารถจัดตั้งกลุ่มบริหารจัดการกิจการไฟฟ้าพลังงานสะอาดในรูปแบบโซล่าร์โฮมแบบเติมเงิน สามารถสร้างคณะกรรมการ สร้างช่างชุมชน บริหารจัดการเก็บเงินและออกรหัสเติมเงิน ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ได้ด้วยตนเอง ภายใต้ชื่อ “กลุ่มพลังงานทดแทนและการออมเพื่อความยั่งยืนบ้านเกาะบุโหลนดอน” โดยเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี ๒๕๖๓

จากผลการดำเนินงานดังกล่าว ฝ่ายปฏิบัติการและพัฒนานวัตกรรม จึงมีแนวคิดการดำเนินงานเชิงบูรณาการร่วมกับภาคีการพัฒนา เพื่อขยายผลรูปแบบการจัดการพลังงานที่ยังยืน ไปยังชุมชนข้างเคียงคือบ้านเกาะบุโหลนเล ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล เพื่อนำผลการดำเนินงานเสนอเข้าเป็นข้อมูลในการพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ภายใต้โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อไป

/โดยการพัฒนา...

-๒-

โดยการพัฒนาโครงการฯ มีความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับดังนี้

- ความสอดคล้องกับแผนระดับประเทศ และระดับกระทรวง

| แผนแม่บทฯ | แผนฯ 12 | แผนการปฏิรูปประเทศ | ภารกิจหลัก/ ยุทธศาสตร์กระทรวง |
| --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | ด้านที่ 1 การบริหารจัดการพลังงาน ด้านที่ 3 การสร้างธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วนการพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนา ที่สำคัญของรัฐบาลเพื่อให้เกิด การยอมรับของภาคประชาชน | การสร้างความยั่งยืน และเข้าถึงประชาชน ด้านพลังงานทดแทน สนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก ในการสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสม |

- ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 2562-2565 สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของ สป.พน.

- ความสอดคล้องกับภารกิจหน่วยงานระดับกองในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานของประเทศ

- วัตถุประสงค์โครงการ

  - เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง

  - เพื่อขยายผลรูปแบบการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง และเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ

  - เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่

- กลุ่มเป้าหมาย

  - ประชาชนบ้านเกาะบุโหลนเล ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

/6.ตัวชี้วัด...

-๓-

- ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

น้ำหนักระดับกรมร้อยละ 20 ระดับสำนัก/กอง ร้อยละ 30

หมายเหตุ ตัวชี้วัดได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาตัวชี้วัดระดับ สป.พน. แล้ว

ตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 14 ต.ค.2564

- ระยะเวลาดำเนินการ

1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 256๕

- ขั้นตอนการดำเนินงานในปี 2565

  - ประชุมชี้แจงโครงการกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

  - ประชุมชี้แจงโครงการกับประชาชนในพื้นที่

  - ภาคีร่วมพัฒนานำเสนอและรับรองรูปแบบการรูปแบบการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงโดยประชาชนในพื้นที่

  - แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการกลุ่มพลังงานทดแทนบ้านเกาะบุโหลนเล

  - สำรวจความสนใจเข้าร่วมของการและสมัครสมาชิก

  - ลงพื้นที่ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานชุมชน

  - ลงพื้นที่ติดตั้งระบบ อบรมช่างเทคนิค บัญชี การเงินชุมชนชุมชน

  - ดำเนินกิจการไฟฟ้าพลังงานสะอาดในรูปแบบโซล่าร์โฮมแบบเติมเงิน

  - ติดตามประเมินผล ให้คำปรึกษา

  - สรุปผล/เผยแพร่ผลการดำเนินงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ

/9) การติดตาม...

-๔-

- การติดตามและประเมินผลโครงการ

การติดตาม ควบคุม กำกับ และการประเมินผลโครงการเพื่อให้โครงการบรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวิธีการที่ใช้ในการควบคุม และประเมินผลโครงการ โดย

  - มีการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน

  - มีการติดตามผลการดำเนินงานระยะไกลในรูปแบบออนไลน์

- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  - กระทรวงพลังงานมีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาและการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง

  - ได้รูปแบบการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง

  - ได้องค์ความรู้เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชน และผู้สนใจ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่

- เงื่อนไข

  - ใช้เงินนอกงบประมาณ จากการประสานความร่วมมือจากคณะทำงาน/ ภาคีเครือข่าย

  - ในการประชุมเน้นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์  กรณีไม่สามารถลงพื้นที่ได้ตามแผนฯ สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานได้ตามสถานการณ์โดยความเห็นชอบของคณะทำงานเครือข่ายฯ

-๕-

        - แผนปฏิบัติการโครงการขยายผลการเข้าถึงไฟฟ้าบนเกาะด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ณ บ้านเกาะบูโหลนเล ม.๓ ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

| ขั้นตอน | ระยะเวลา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  |  |
|  | ต.ค. 64 | พ.ย. 64 | ธ.ค. 64 | ม.ค. 65 | ก.พ. 65 | มี.ค. 65 | เม.ย. 65 | พ.ค. 65 | มิ.ย. 65 | ก.ค. 65 | ส.ค. 65 | ก.ย. 65 |  |
| ๑) ประชุมชี้แจงโครงการกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ๒) ประชุมชี้แจงโครงการกับประชาชนในพื้นที่ - ภาคีร่วมพัฒนานำเสนอและรับรองรูปแบบการรูปแบบการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน - แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการกลุ่ม - สำรวจความสนใจเข้าร่วมของการและสมัครสมาชิก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ลงพื้นที่ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานชุมชน - ลงพื้นที่ติดตั้งระบบ อบรมช่างเทคนิค บัญชี การเงินชุมชนชุมชน - ดำเนินกิจการไฟฟ้าพลังงานสะอาดในรูปแบบโซล่าร์โฮมแบบเติมเงิน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ติดตามประเมินผล ให้คำปรึกษาเชิงพื้นที่/ออนไลน์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - สรุปผล/เผยแพร่ผลการดำเนินงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

หมายเหตุ  แผนปฏิบัติการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามมติที่ประชุมคณะทำงานฯ

หน้า ๑/๒

แบบ กง-๐๐๑

แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการในประเทศ

ส่วนราชการสป.พน.กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน  /กลุ่ม กสร. โทร. 0 2140๖๓๒๓

ที่ พน ๐๒05.2/	วันที่          พฤศจิกายน 25๖๔

๑๙ พ.ย.64

เรื่อง  ขออนุมัติเดินทางไปราชการในประเทศ

เรียน  ผอ.กศร. ผ่าน หน.สบท. ผ่าน หน.กสร.

ตามที่ ฝ่ายปฏิบัติการและพัฒนานวัตกรรม กลุ่มเสริมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วม กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน (กศร.) ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง โดยฝ่ายปฏิบัติการและพัฒนานวัตกรรม มีพื้นที่ดำเนินการเชิงบูรณาการร่วมกับภาคีการพัฒนา ในการพัฒนาโครงการขยายผลการเข้าถึงไฟฟ้าบนเกาะด้วยพลังงานแสงอาทิตย์      ณ ชุมชนเกาะบุโหลนเล ต.ปากน้ำ อ.ละงู ในระหว่างวันที่ ๔ – ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดโครงการปรากฏตามเอกสารแนบ

ในการนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ ซึ่งเป็นขั้นตอนการดำเนินงานที่ต่อเนื่องจากการรับรองรูปแบบการจัดการความยั่งยืนโดยชุมชน เพื่อประกอบการขยายผลโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้นายพิรัฐ อินพานิช เข้าร่วมตามวันและเวลาดังกล่าว

โดยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่ายจากองค์กรธุรกิจเพื่อสังคม รีชาร์จ เอ็นเนอร์ยี จำกัด

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ

| (3) คุมยอดผูกพันลำดับที่ จนท.ส่วนคลังฯ กรอก จนท.ผู้ยกเรื่องลงนาม ……………….…. | (1) เจ้าของเรื่อง ……………….…. | (2) (นายพิรัฐ อินพานิช) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |
| --- | --- | --- |
| (4) เรียน รก.ผอ.กศร. ผ่าน ผอ.ส่วนคลังและพัสดุ ตรวจสอบแล้ว พบว่าเป็นค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบและกันเงินแล้ว กรณียืมเงินทดรองจ่ายเห็นควรอนุมัติให้ยืมเงิน จำนวน ……………………………. บาท …(เจ้าหน้าที่การเงิน/เจ้าหน้าที่บัญชี)…. วันที่……………..…………………………………… |  | (5) อนุมัติตามเสนอ ………………………………………….. (นายพีระพงษ์ บุญแสง) ตำแหน่ง ผอ.กศร. วันที่ ……………………………………………………………. |

หน้า ๒/๒

รายชื่อคณะผู้ร่วมเดินทางทั้งหมด

| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง |
| --- | --- | --- |
| 1 | นายพิรัฐ อินพานิช | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

(กรณีรายชื่อมีจำนวนมากให้จัดทำเป็นเอกสารแนบเพิ่มเติม)

ขั้นตอนการflow เอกสาร

(1) เจ้าของเรื่อง หมายถึงจนท.ผู้ยกเรื่องลงนาม/ผู้จัดทำบันทึก พิมพ์รายละเอียดข้อมูลการขออนุมัติ ตามที่มีในแบบทั้งหมด

(2) ผู้เดินทางหรือหัวหน้าคณะเดินทาง  ลงนามในบันทึก เพื่อเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติเดินทางแล้วส่งเรื่องมาที่ ส่วนคลังและพัสดุ

(3) เจ้าหน้าที่ส่วนคลังและพัสดุ จะคุมยอดผูกพัน และลงเลขคุม

(4) เจ้าหน้าที่การเงิน/เจ้าหน้าที่บัญชี เสนอความเห็น ต่อ ผู้มีอำนาจอนุมัติ  ผ่าน ผอ.ส่วนคลังแล้วส่งเรื่องมาที่ผู้มีอำนาจอนุมัติ

(5) ผู้มีอำนาจอนุมัติ  พิจารณาลงนาม

กำหนดการ

โครงการขยายผลการเข้าถึงไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ณ บ้านเกาะบูโหลนเล ม.๓ ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ 	ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมืองไปสนามบินหาดใหญ่ FD 3๑๑๔

๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ 	เดินทางจากสนามบินหาดใหญ่ไปท่าเรือปากบารา จ.สตูล

๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐	รับประทานอาหารเย็น

๒๐.๐๐ – ๒๑.๐๐	ประชุมภายในทีมคณะทำงาน

๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐	พักที่ท่าเรือปากบารา

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐ 	ขึ้นเรือไปยังเกาะบูโหลนเล

๑๐.๑๕ – ๑๒.๐๐ 	ขนส่งอุปกรณ์เตรียมติดตั้ง

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐	รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ 	ประชุมคณะกรรมการกลุ่มพลังงานทดแทนและการออมฯ ทบทวนขั้นตอนการดำเนินงาน วางแผนติดตั้งระบบ SHS

๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐	สำรวจบ้านสมาชิกก่อนติดตั้งระบบ

๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐	รับประทานอาหารเย็น/พักที่เกาะบูโหลนเล

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๔

๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐	ประชุมสมาชิก อธิบายการใช้งาน วางแผนติดตั้งระบบ

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐	รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐	อบรมช่างชุมชนติดตั้งระบบทั่วไป

๑๕.๐๐ – ๑๙.๐๐	ลงพื้นที่ติดตั้งระบบ

๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐	รับประทานอาหารเย็น/พักที่เกาะบูโหลนเล

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐	ประชุมสมาชิก อธิบายการใช้งาน วางแผนติดตั้งระบบ (ต่อ)

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐	รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐	อบรมช่างชุมชนติดตั้งระบบตู้เย็น/ตู้แช่ (ต่อ)

๑๕.๐๐ – ๑๙.๐๐	ลงพื้นที่ติดตั้งระบบ (ต่อ)

๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐	รับประทานอาหารเย็น/พักที่เกาะบูโหลนเล

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐	ประชุมกรรมการทบทวนกฏระเบียบ

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐	รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐	ประชุมกรรมการ อบรมบัญชี การออกรหัสเติมเงิน

๑๕.๐๐ – ๑๙.๐๐	ลงพื้นที่ติดตั้งระบบ (ต่อ)

๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐	รับประทานอาหารเย็น/พักที่เกาะบูโหลนเล

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐	กรรมการเปิดบัญชีเงินออมกลุ่มที่ธนาคารออมสินสาขาละงู

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐	รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐	เปิดใช้งานระบบ SHS PAYGO รายครัวเรือน

๑๕.๐๐ – ๑๙.๐๐	เปิดใช้งานระบบ SHS PAYGO รายครัวเรือน

๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐	รับประทานอาหารเย็น/พักที่เกาะบูโหลนเล

วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐	ทดสอบระบบ SHS ครัวเรือนเกาะบุโหนเล

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐	รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐	เดินทางจากเกาะบูโหลนเล ไปเกาะบูโหลนดอน

๑๓.๓๐ – ๑๙.๐๐	ติดตั้งระบบเพิ่มเติม

๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐	รับประทานอาหารเย็น/พักที่เกาะบูโหลนดอน

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ 	ประชุมกรรมการกองทุนหมุนเวียน/การใช้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาโครงการ

๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐	เดินทางจากเกาะบูโหลนดอนไปท่าเรือปากบารา

๑๑.๐๐ – ๑๕.๐๐ 	เดินทางจากท่าเรือปากบารา จ.สตูล ไปสนามบินหาดใหญ่

๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐	เดินทางจากสนามบินหาดใหญ่ไปสนามบินดอนเมือง SL ๗1๕

๑๙.๐๐			เดินทางกลับที่พัก